1.

Паспорт

бюджетної програми на 2020 рік

Міністерство фінансів України

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ

(найменування головного розпорядника

коштів державного бюджету)

від

№

29 травня 2020 року

248

350

(найменування головного розпорядника)

(КПКВК ДБ)

2.

3501000

Апарат Міністерства фінансів України

3.

3501640

0433

(найменування відповідального виконавця)

(КПКВК ДБ)

Підвищення надійності постачання електроенергії в Україні

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -

4.

тис. гривень, у тому числі із загального фонду -

та із спеціального фонду -

тис. гривень.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми:

1 100 000,0

1 100 000,0

Указ Президента України від 12 січня 2015 року № 5/2015 " Про стратегію сталого розвитку "Україна - 2020 ";

Угода про позику (Другий проект з передачі електроенергії) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку від 10 лютого 2015 року № 8462-UA;

Угода про позику Фонду чистих технологій (Другий проект з передачі електроенергії) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку, діючим в якості виконавця від імені Фонду чистих технологій, від 10 лютого 2015 року № TF017661;

Концепція комплексної програми автоматизації підстанцій, затверджена 18 січня 2018 року Міненерговугілля;

Договір про надання Субкредиту між Мінфіном, Міненерговугілля, НКРЕКП та ДП "НЕК "Укренерго" стосовно використання коштів , наданих Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку  (ППЕ-2) від 25.05.2015 року  № 13010-05/53;

Договір про надання Субкредиту між Мінфіном, Міненерговугілля, НКРЕКП та ДП "НЕК "Укренерго" стосовно використання коштів , наданих Україні Міжнародним банком реконструкції та розвитку  (ППЕ-2) від 25.05.2015 року  № 13010-05/54;

(найменування бюджетної програми)

(КФКВК)

(КПКВК ДБ)

тис. гривень.

2

Наказ Державного підприємства "Національна енергетична компанія "Укренерго" від 09.09.2016 №303 "Про затвердження переліків назв підстанцій і повітряних ліній електропередачі ДП "НЕК "Укренерго" напругою 220 кВ і вище".

6.

№ з/п

Ціль державної політики

1

Бізнес та громадяни мають доступ до значно дешевих фінансових ресурсів

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Мета бюджетної програми:

7.

Реалізація "Другого проекту з передачі електроенергії"

8.

Завдання бюджетної програми:

№ з/п

Завдання

1

Реконструкція високовольтних підстанцій в Київській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Івано-Франківській, Львівській, Рівненській, Волинській та Харківській областях

2

Впровадження інформаційних систем: оператор ринка балансових та допоміжних послуг, система адміністратора комерційного обліку, системи SCADA/EMS, система моніторингу перехідних режимів WAMS, пілотного проекту управління навантаженням V2G, пілотного проекту управління споживанням (Demand Response), інформаційної інфраструктурної платформи, програмне забезпечення для системи управління активами

3

Забезпечення інфраструктурними потужностями для функціонування інформаційних систем: побудова центрів обробки даних, модернізація телекомунікаційної інфраструктури та створення апаратно-програмного комплексу (корпоративна хмара).  Облаштування та переоснащення диспетчерських центрів

Напрями використання бюджетних коштів:

9.

тис. гривень

Напрями використання бюджетних коштів

№

з/п

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

Технічне переоснащення ПС 330 кВ «Новокиївська» (в тому числі оплата робіт, послуг, виконаних/наданих у минулі роки)

1

123 374,9

123 374,9

Технічне переоснащення ПС 330 кВ «Нивки»

2

81 475,1

81 475,1

Технічне переоснащення ПС 330 кВ «Житомирська» (в тому числі оплата робіт, послуг, виконаних/наданих у минулі роки)

3

58 527,2

58 527,2

Технічне переоснащення ПС 330 кВ «Черкаська»

4

51 922,6

51 922,6

Технічне переоснащення ПС 330 кВ «Суми» (в тому числі оплата робіт, послуг, виконаних/наданих у минулі роки)

5

66 384,5

66 384,5

Технічне переоснащення ПС 330 кВ «Кременчук» (в тому числі оплата робіт, послуг, виконаних/наданих у минулі роки)

6

90 602,3

90 602,3

Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Рівне"

7

77 322,0

77 322,0

Технічне переоснащення ПС 220 кВ "Калуш"

8

43 780,3

43 780,3

Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Богородчани"

9

31 715,1

31 715,1

Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Івано-Франківськ"

10

48 333,1

48 333,1

Технічне переоснащення ПС 330 кВ "Ковель"

11

42 186,4

42 186,4

Технічне переоснащення ПС 220 кВ «Борислав»

12

26 213,8

26 213,8

Встановлення та приєднання компенсуючих пристроїв реактивної потужності для 5 підстанцій 220-330 кВ: ПС 330 кВ  "Кам'янець-Подільська", ПС 330 кВ "Шепетівка", ПС 220 кВ "Луцьк-Південна", ПС 330 кВ "Нововолинськ", ПС 330 кВ "Ковель" (в тому числі оплата робіт, послуг, виконаних/наданих у минулі роки)

13

4 226,3

4 226,3

3

Модернізація SCADA

14

52 200,8

52 200,8

Система моніторингу перехідних режимів WAMS

15

15 495,3

15 495,3

Управління навантаженням V2G

16

500,0

500,0

Управління споживанням (Demand Response)

17

500,0

500,0

Платформа інформаційної інфраструктури

18

514,2

514,2

Облаштування та переоснащення диспетчерських центрів

19

1 284,7

1 284,7

Закупівля програмного забезпечення для впровадження балансуючого ринку (в тому числі оплата робіт, послуг, виконаних/наданих у минулі роки)

20

57 769,6

57 769,6

Система адміністратора комерційного обліку

21

773,2

773,2

Телекомунікаційна інфраструктура

22

98 262,0

98 262,0

Організація центрів обробки даних (в тому числі оплата робіт, послуг, виконаних/наданих у минулі роки)

23

38 220,3

38 220,3

Програмне забезпечення для системи управління активами

24

26 024,9

26 024,9

Закупівля обладнання для впровадження корпоративної хмари

25

28 455,0

28 455,0

Додаткові дослідження щодо динамічної та статичної стійкості ОЕС України

26

4 267,8

4 267,8

Консультаційні послуги з підтримки Групи Управління Проектом (в тому числі оплата робіт, послуг, виконаних/наданих у минулі роки)

27

13 630,6

13 630,6

Консультаційні послуги з аудиту фінансової звітності компанії та проекту

28

3 228,0

3 228,0

Консультаційні послуги щодо диспетчеризації та інтеграції ОЕС України до ENTSO-Е

29

6 100,0

6 100,0

Консультаційні послуги щодо експлуатації мережі

30

6 710,0

6 710,0

1 100 000,00

1 100 000,00

Всього

Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

10.

Код державної цільової

програми

Назва державної цільової програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

тис. гривень

11

Результативні показники бюджетної програми:

№

з/п.

Показники

Одиниця

виміру

Джерело

інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

затрат

1

17,0

1

Кількість підстанцій, що потребують технічного переоснащення

шт.

Техніко-економічне обґрунтування та

Концепція комплексної програми автоматизації підстанцій

17,0

4

5,0

2

Кількість підстанцій, на яких буде встановлено комплектні розподільчі пристрої елегазові 330 кВ

шт.

Контракти та Концепція комплексної програми автоматизації підстанцій

5,0

5,0

3

Кількість підстанцій, на яких буде встановлено комплектні розподільчі пристрої елегазові 110 кВ

шт.

Техніко-економічне обґрунтування, Контракти та Концепція комплексної програми автоматизації підстанцій

5,0

1,0

4

Кількість підстанцій, на яких буде встановлено комплектні розподільчі пристрої елегазові 150 кВ

шт.

Техніко-економічне обґрунтування, Контракти та Концепція комплексної програми автоматизації підстанцій

1,0

1,0

5

Кількість підстанцій на яких буде встановлено комплектні розподільчі пристрої елегазові 220 кВ

шт.

Концепція комплексної програми автоматизації підстанцій

1,0

5,0

6

Кількість підстанцій на яких буде замінено обладнання на

відкритому розподільчому пристрої 330 кВ

шт.

Контракти та Концепція комплексної програми автоматизації підстанцій

5,0

1,0

7

Кількість підстанцій на яких буде замінено обладнання на

відкритому розподільчому пристрої 220 кВ

шт.

Контракти та Концепція комплексної програми автоматизації підстанцій

1,0

6,0

8

Кількість підстанцій на яких буде замінено обладнання на

відкритому розподільчому пристрої 110 кВ

шт.

Техніко-економічне обґрунтування, Контракти та Концепція комплексної програми автоматизації підстанцій

6,0

5

5,0

9

Кількість підстанцій напругою 220 - 330 кВ, на яких будуть встановлені компенсуючі пристрої реактивної потужності 35 кВ

шт.

Техніко-економічне обґрунтування, Контракти

5,0

17 662,1

10

Розробка бізнес-процесу з управління активами

тис.грн.

Техніко-економічне обґрунтування, Контракт

17 662,1

2,0

11

Кількість консультантів у сфері закупівель та управління Другим проектом з передачі електроенергії, з аудиту фінансової звітності компанії та проекту

осіб

Контракти

2,0

3,0

12

Кількість консультантів щодо диспетчеризації та інтеграції ОЕС України до ENTSO-E, щодо експлуатації мережі, з додаткових досліджень щодо динамічної та статичної стійкості ОЕС України

осіб

Контракти

3,0

174,0

13

Кількість об'єктів, на яких буде встановлено телекомунікаційне обладнання

од.

Контракти

174,0

8 629 317,5

14

Обсяг кредитних коштів міжнародних фінансових організацій для реалізації Другого проекту з передачі електроенергії

тис.грн.

Угода про позику від 10.02.2015 №8462-UA, Угода про позику від 10.02.2015 № TF017661

8 629 317,5

продукту

2

6,0

1

Кількість розроблених проектно-кошторисних документацій для підстанцій що потребують реконструкції (ПС 330кВ «Ковель», ПС 330кВ «Рівне», ПС 220кВ «Калуш», ПС 220кВ «Борислав», ПС 330кВ «Івано-Франківськ», ПС 330кВ «Богородчани»)

шт.

Контракти, акти виконаних робіт

6,0

2,0

2

Кількість закуплених комплектних розподільчих пристроїв елегазових 110 кВ для ПС 330 кВ: «Новокиївська», «Черкаська»

шт.

Контракти, акти виконаних робіт

2,0

2,0

3

Кількість встановлених комплектних розподільчих пристроїв елегазових 330 кВ на  ПС 330 кВ: «Кременчук», «Новокиївська»

шт.

Контракти, акти виконаних робіт

2,0

1,0

4

Кількість встановлених комплектних розподільчих пристроїв елегазових 150 кВ на  ПС 330 кВ: «Кременчук»

шт.

Контракти, акти виконаних робіт

1,0

8,0

5

Кількість встановлених шунтуючих реакторів 35 кВ для ПС 220-330 кВ

шт.

Контракти, акти виконаних робіт

8,0

2,0

6

Кількість введених в експлуатацію модулів програмного забезпечення згідно з новими правилами ринку за компонентом «Балансуючий ринок»

шт.

Контракт, акт приймання-передачі послуг

2,0

2,0

7

Кількість організованих центрів обробки даних

шт.

Контракт, акт приймання-передачі послуг

2,0

500,0

8

Кількість активованих ліцензій програмного забезпечення для інформаційної системи з управління активами

шт.

Контракт, акт виконаних робіт

500,0

40,0

9

Кількість об'єктів, на яких встановлено телекомунікаційне обладнання

шт.

Контракт, акт виконаних робіт

40,0

40,0

10

Кількість об'єктів, на яких встановлено обладнання для системи моніторингу перехідних режимів WAMS

шт.

Контракт, акт виконаних робіт

40,0

2,0

11

Кількість звітів, підготовлених консультантом за результатами аудиту фінансової звітності Компанії та Проекту

шт.

Контракт, акт приймання-передачі послуг

2,0

17,0

12

Кількість звітів, підготовлених консультантом щодо диспетчеризації та інтеграції ОЕС України до ENTSO-E та консультантом щодо експлуатації мережі

шт.

Контракт, акт приймання-передачі послуг

17,0

6

5,0

13

Кількість звітів, підготовлених консультантом з проведення додаткових досліджень, щодо динамічної та статичної стійкості  ОЕС України

шт.

Контракт, акт приймання-передачі послуг

5,0

ефективності

3

7 527,9

1

Середня вартість проектних робіт (без ПДВ) стосовно реконструкції підстанції 330кВ «Ковель», ПС 330кВ «Рівне», ПС 220кВ «Калуш», ПС 220кВ «Борислав», ПС 330кВ «Івано-Франківськ», ПС 330кВ «Богородчани»

тис.грн.

Контракт, акт виконаних робіт

184 707,6

2

Середня вартість комплектного розподільчого пристрою елегазового 330 кВ

тис.грн.

Контракт, акт виконаних робіт

47 801,6

3

Середня вартість встановлення комплектного розподільчого пристрою елегазового 330 кВ

тис.грн.

Контракт, акт виконаних робіт

85 869,9

4

Середня вартість  комплектного розподільчого пристрою елегазового  110 кВ

тис.грн.

Контракт, акт виконаних робіт

21 945,2

5

Середня вартість встановлення комплектного розподільчого пристрою елегазового 110 кВ на  ПС 330 кВ: «Черкаська», «Новокиївська» (монтаж будівлі комплектного розподільчого пристрою елегазового та монтаж установки комплектного розподільчого пристрою елегазового 110 кВ)

тис.грн.

Контракт, акт виконаних робіт

8 304,4

6

Середня вартість монтажних робіт зі встановленя шунтуючого реактору 35 кВ для ПС 220-330 кВ

тис.грн.

Контракт, акт виконаних робіт

107 347,2

7

Середня вартість модуля програмного забезпечення за компонентом «Балансуючий ринок»

тис.грн.

Контракт, акт виконаних робіт

109,7

8

Середня вартість  однієї ліцензії для впровадження інформаційної системи з управління активами

тис.грн.

Контракт, акт виконаних робіт

422,5

9

Середня вартість  встановлення системи моніторингу перехідних режимів WAMS на 1 об'єкті

тис.грн.

Контракт, акт виконаних робіт

якості

4

100,0

1

Рівень готовності проектно-кошторисної документації за контрактами з реконструкціі підстанцій 330 кВ «Новокиївська», «Нивки», «Житомирська», «Черкаська»

відс.

Експертний звіт,  акт виконаних робіт

10,0

2

Рівень готовності проектно-кошторисної документації для підстанцій що потребують реконструкції ПС 330кВ «Ковель», ПС 330кВ «Рівне», ПС 220кВ «Калуш», ПС 220кВ «Борислав», ПС 330кВ «Івано-Франківськ», ПС 330кВ «Богородчани»

відс.

Експертний звіт,  акт виконаних робіт

80,0

3

Рівень виконання технічного переоснащення ПС 330 кВ «Суми»

відс.

Експертний звіт,  акт виконаних робіт

80,0

4

Рівень виконання технічного переоснащення ПС 330 кВ «Кременчук»

відс.

Експертний звіт,  акт виконаних робіт

30,0

5

Рівень виконання технічного переоснащення ПС 330 кВ «Нивки»

відс.

Експертний звіт,  акт виконаних робіт

45,0

6

Рівень виконання технічного переоснащення ПС 330 кВ «Новокиївська»

відс.

Експертний звіт,  акт виконаних робіт

60,0

7

Рівень виконання технічного переоснащення ПС 330 кВ «Житомирська»

відс.

Експертний звіт,  акт виконаних робіт

40,0

8

Рівень виконання технічного переоснащення ПС 330 кВ «Черкаська»

відс.

Експертний звіт,  акт виконаних робіт

100,0

9

Рівень виконання робіт з встановлення та приєднання компенсуючих пристроїв реактивної потужності для підстанцій напругою 220-330 кВ

відс.

Контракт, акт виконаних робіт

7

100,0

10

Рівень готовності проектної документації з модернізації SCADA

відс.

Контракт, акт приймання-передачі послуг

100,0

11

Рівень  впровадження системи моніторингу перехідних режимів WAMS

відс.

Контракт, акт приймання-передачі послуг

100,0

12

Рівень введення в експлуатацію телекомунікаційного обладнання

відс.

Контракт, акт виконаних робіт

90,0

13

Рівень виконання робіт із організації центрів обробки даних

відс.

Контракт, акт виконаних робіт

90,0

14

Рівень впровадження інформаційної системи з управління активами

відс.

Контракт, акт виконаних робіт

10,0

15

Рівень проведення розрахунків за обладнання для облаштування та переоснащення диспетчерських центрів

відс.

Контракт, акт виконаних робіт

100,0

16

Рівень виконання зобов'язань з надання консультаційних послуг з підготовки аудиту фінансової звітності Компанії та Проекту

відс.

Контракт, акт виконаних робіт

73,0

17

Рівень реалізації "Другого проекту з передачі електроенергії" за рахунок кредитних коштів МБРР на кінець року

відс.

Фінансова звітність НЕК "Укренерго" за міжнародними стандартами, річний звіт з капітальних інвестицій

12.

Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

Костянтин ВАЩЕНКО

Державний секретар

(підпис)

ініціали/ініціал, прізвище

Погоджено:

Юрій ГЕЛЕТІЙ

Заступник Міністра з питань європейської інтеграції