Перелік проектів

які готуються та реалізуються                                                                                       за підтримки                                                                                                     міжнародних фінансових установ                                    та міжнародних організацій

Проекти, що реалізуються за підтримки міжнародних фінансових установ та міжнародних організацій

1.Спільні з Світовим банком проекти розвитку:

1.1. «Проект з енергоефективності»

| Період реалізації проекту (використання коштів) | 09.11.2011-31.03.2017 |
| --- | --- |
| Мета проекту | Кредитування заходів із поліпшення енергоефективності українських промислових підприємств та муніципальних підприємств. |
| Юридичні документи | Угода про позику між АТ «Укрексімбанк» та МБРР від 10.06.2011 № 8064-UA; Гарантійна Угода між Україною та МБРР від 10.06.2011 № 8064-UA; Договір між Міністерством фінансів України та АТ «Укрексімбанк» «Про порядок відшкодування витрат Державного бюджету України, які можуть виникнути внаслідок виконання Україною гарантійних зобов’язань за Гарантійною угодою (Проект з енергоефективності)». Дата набрання чинності: 09.11.2011 |
| Нормативно-правові документи | Розпорядження КМУ від 23.03.2011 №260-р «Про залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації інвестиційного проекту «Проект з енергоефективності»; Постанова КМУ від 23.03.2011 №328 «Деякі питання реалізації спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку інвестиційного проекту «Проект з енергоефективності»; Розпорядження Президента України від 9.04.2011 № 128/2011-рп «Про делегацію України для участі у переговорах з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо укладення Гарантійної угоди (Проект з енергоефективності) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку»; Закон України від 04.11.2011 № 3812-VI «Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект з енергоефективності) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку». |
| Учасники проекту | АТ «Укрексімбанк» - відповідальний виконавець/впроваджувальна установа, українські банки (банки-учасники), українські підприємства у промисловому та комерційному секторі |
| Сума позики, умови залучення позик | Сума позики Світового банку: 200 млн. дол. США. Умови залучення позики: тип позики - позика зі змінним спредом; термін залучення позики – 29,5 років; пільговий період – 6 років; відсоткова ставка - базова ставка LIBOR для валюти позики плюс змінний спред; одноразова комісія за відкриття позики (0,25%) нараховується на суму позики та сплачується з коштів позики відразу після набрання чинності Угодою |
| Вибірка коштів | Вибрано коштів станом на 31.03.2017 – 200,0 млн. дол. США, (що становить 100% від суми позики). |

млн. дол. США

| Роки | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Всього вибраних коштів станом на 31.03.2017 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сума вибірки коштів (у валюті позики) | 0,5 | 12,83 | 45,76 | 30,42 | 28,34 | 71,13 | 11,02 | 200,00 |

OR станом на 01.07.2013 становить 0.42341 %

### 1.2. «Другий проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху»

| Період реалізації проекту (використання коштів) | 11.10.2012 - 31.12.2018 |
| --- | --- |
| Мета проекту | Приведення до європейського рівня транспортно-експлуатаційного стану автомобільної дороги М-03 Київ-Харків на ділянці від м. Лубни до м. Полтава – однієї з найважливіших магістральних доріг України, що співпадає з національним транспортним коридором Європа-Азія. |
| Юридичні документи | Угода про позику між Україною та МБРР та Проектна угода між Укравтодором та МБРР від 11.10.2012 (№ 8195-UA). Субкредитна угода між Міністерством фінансів та Державною службою автомобільних доріг України (Укравтодор) від 11.10.2012 № 15010-03/98. |
| Нормативно-правові документи | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 4.07.2012 № 424-р «Про залучення від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації інвестиційного проекту «Другий проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху». Розпорядження Президента України від 17.07.2012 №140/2012-рп «Про делегацію України для участі у переговорах з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо укладення Угоди про позику «Другий проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху (Проект «Покращення транспортно-експлуатаційного стану міжнародної автомобільної дороги М-03 Київ - Харків - Довжанський на ділянці Лубни – Полтава») між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку». |
| Учасники проекту | Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор) - відповідальний виконавець/впроваджувальна установа. |
| Сума позики, умови залучення позики | Сума позики Світового банку: 450 млн. дол. США. Умови залучення позики: позика зі змінним спредом; термін залучення позики - 17 років; пільговий період – 6 років; відсоткова ставка - базова ставка LIBOR для валюти позики плюс змінний спред; одноразова комісія за відкриття позики (0,25%) нараховується на суму позики та сплачується з коштів позики після набрання чинності Угодою |
| Вибірка коштів | Вибрано коштів станом на 31.03.2017 – 238,16 млн. дол. США, що становить 52,9 % від суми позики. |

Ставка LIBOR станом на 01.07.2013 становить 0.42341  %

млн. дол. США

| Роки | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Всього вибраних коштів станом на 31.03.2017 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сума вибірки коштів (у валюті позики) | 1,13 | 81,02 | 85,21 | 44,61 | 20,31 | 5,89 | 238,16 |

1.3. Проект «Модернізація системи соціальної підтримки населення України»

| Період реалізації проекту (використання коштів) | 02.10.2014 – 01.10.2020 |
| --- | --- |
| Мета проекту | Підвищення ефективності соціальної допомоги та системи соціальних послуг в Україні для малозабезпечених сімей, підтримка поступової деінституталізації послуг по догляду за дітьми та зміцнення адміністрування надання як соціальної допомоги, так і соціальних послуг. |
| Юридичні документи | Угода про позику між Україною та МБРР від 09.07.2014 (№8404-UA), Договір про безповоротну передачу коштів між Міністерством фінансів України, Мінсоцполітики та Українським фондом соціальних інвестицій від 06.10.2014 № 13010-05/82. |
| Учасники проекту | Міністерство соціальної політики України – відповідальний виконавець/впроваджувальна установа. |
| Нормативно-правові документи | Розпорядження Кабінету міністрів України від 16.05.2014 № 478-р “Про залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту «Модернізація системи соціальної підтримки населення України». Розпорядження Президента України від 22.05.2014 № 880/2014-рп «Про делегацію України для участі у переговорах з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо укладення Угоди про позику (Проект «Модернізація системи соціальної підтримки населення України») між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку». |
| Сума позики, умови залучення позик | Сума позики 300 млн. дол. США. Умови залучення позики: період залучення – 18 років, пільговий період – 5 років, відсоткова ставка – 6 міс. LIBOR + змінний спред, одноразова комісія – 0,25 %. |
| Вибірка коштів | Вибрано коштів станом на 31.03.2017 р. – 73,62млн. дол. США, що становить 24,5 % від суми позики. |

млн. дол. США

| Роки | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Всього вибраних коштів станом на 31.03.2017 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сума вибірки коштів (у валюті позики) | 20,75 | 21,13 | 31,44 | 0,30 | 73,62 |

1.4. Проект «Розвиток міської інфраструктури-2»

| Період реалізації проекту (використання коштів) | 21.11.2014 – 31.10.2020. |
| --- | --- |
| Мета проекту | Надання комунальним підприємствам – учасникам проекту допомоги в підвищенні якості та надійності їх послуг й ефективності використання енергії шляхом удосконалення їхнього інституційного потенціалу та інвестування робіт з відновлення та заміни пошкоджених систем водопостачання, водовідведення та переробки твердих відходів, а також поліпшення екологічної ситуації територій за рахунок вирішення проблеми очищення стоків та безпечної утилізації твердих побутових відходів |
| Юридичні документи | Угода про позику між Україною та МБРР від 26.05.2014 № 8391-UA (300,0 млн. дол. США) Угода про позику між Україною та МБРР (що діє як виконавець від імені Фонду чистих технологій , на суму позики від Фонду чистих технологій (ФЧТ) - 50,0 млн. дол. США) від 26.05.2014 № TF017112. Договір про безповоротну передачу коштів між МФУ та Мінрегіоном від 28.11.2014 № 13010-05/120. Підписано субкредитні договори між Мінфіном, Мнірегіонбудом, НКРЕКП, відповідною міською радою та комунальним підприємством. |
| Учасники проекту | Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України – відповідальний виконавець/впроваджувальна установа, комунальні підприємства - водоканали наступних міст: Коломия, Харків, Житомир, Кіровоград, Київ, Краматорськ, Тернопіль, Вінниця, Черкаси. |
| Нормативно-правові документи | Розпорядження Кабінету міністрів України від 23.04.2014 № 410-р «Про залучення позик від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації інвестиційного проекту «Розвиток міської інфраструктури-2». Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.10.2014 № 956-р «Питання реалізації спільних з МБРР проектів «Другий проект розвитку міської інфраструктури (Розвиток міської інфраструктури-2)» та «Проект з підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання». Розпорядження Президента України від 26.04.2014 № 763/2014-рп «Про делегацію України для участі у переговорах із Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо укладення Угоди про позику та Угоди про позику Фонду чистих технологій (Проект розвитку міської інфраструктури - 2) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку». |
| Сума позики, умови залучення позик (орієнтовно) | Сума позик - 350 млн. дол. США. (300 млн. дол. США. – позика МБРР; 50 млн. дол. США. – позика ФЧТ). Умови залучення позик: Позика МБРР: період залучення – 18 років, пільговий період – 5 років, відсоткова ставка – 6 міс. LIBOR + змінний спред (на дату підписання 0,59%), одноразова комісія – 0,25 %. Позика Фонду чистих технологій: період залучення – 20 років, пільговий період – 10 років, відсоткова ставка – 0,75 %, одноразова комісія – 0,45 %. |
| Вибірка коштів МБРР | Вибрано коштів станом на 31.03.2017 – 7,39 млн. дол. США, що становить 2,5 % від суми позики. |
| Вибірка коштів ФЧТ | Вибрано коштів станом на 31.03.2017 – 1,33 млн. дол. США, що становить 2,7 % від суми позики. |

млн. дол. США

| Роки | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Всього вибраних коштів станом на 31.03.2017 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сума вибірки коштів позика МБРР | 0,75 | 4,59 | 1,27 | 0,78 | 7,39 |
| Сума вибірки коштів позика ФЧТ | 0,23 | 0,0 | 1,02 | 0,08 | 1,33 |

1.5. Проект з підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання

| Період реалізації проекту (використання коштів) | 21.11.2014 – 31.10.2020 |
| --- | --- |
| Мета проекту | Надання комунальним підприємствам – учасникам проекту допомогу в підвищенні економічної та енергетичної ефективності, мінімізації витрат паливно-енергетичних ресурсів, удосконаленні їхнього інституційного потенціалу та інвестування у підвищення надійності функціонування систем теплопостачання за рахунок робіт з реконструкції систем централізованого теплопостачання (генерації та транспортування тепла), а також поліпшенні екологічної ситуації регіонів. |
| Юридичні документи | Угода про позику між Україною та МБРР від 26.05.2014 № 8387-UA Угода про позику між Україною та МБРР (що діє як виконавець від імені Фонду чистих технологій , на суму позики від Фонду чистих технологій (ФЧТ) - 50,0 млн. дол. США) від 26.05.2014 № TF016327. Договір про безповоротну передачу коштів між МФУ та Мінрегіоном від 28.11.2014 №13010-05/120. Підписано субкредитні договори між Мінфіном, Мінрегіонбудом, НКРЕКП, відповідною міською радою та комунальним підприємством. |
| Учасники проекту | Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України – відповідальний виконавець/впроваджувальна установа, комунальні підприємства – підприємства теплопостачання наступних міст: Харків, Кам’янець – Подільський, Миколаїв, Вінниця, Херсон, Дніпро, Тернопіль. |
| Нормативно-правові документи | Розпорядження Кабінету міністрів України від 19.03.2014 № 296-р “Про залучення позик від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації інвестиційного проекту “Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України”. Розпорядження Кабінету міністрів України від 13.10.2014 № 956-р “Питання реалізації спільних з МБРР проектів “Другий проект розвитку міської інфраструктури (Розвиток міської інфраструктури-2)” та “Проект з підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання”. Розпорядження Президента України від 03.04.2014 № 411/2014-рп “Про делегацію України для участі у переговорах з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо укладення Угоди про позику і Угоди про позику Фонду чистих технологій (Проект “Підвищення енергоефективності в секторі централізованого теплопостачання України”) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку”. |
| Сума позики, умови залучення позик | Сума позики Світового банку: 265,5 млн. дол. США (анулювання 66,5 млн. дол. США), період залучення позики – 18 років, пільговий період – 5 років, відсоткова ставка – 6 міс. LIBOR + змінний спред, одноразова комісія – 0,25 %. Сума позики Фонду чистих технологій – 50 млн. дол. США, період залучення позики – 20 років, пільговий період – 10 років, відсотки за користування кредитом – 0,75 %, одноразова комісія – 0,45%. |
| Вибірка коштів МБРР | Вибрано коштів станом на 31.03.2017 – 8,28 млн. дол. США, що становить 4,2 % від суми позики після анулювання. |
| Вибірка коштів ФЧТ | Вибрано коштів станом на 31.03.2017 – 1,03 млн. дол. США, що становить 2,1 % від суми позики. |

млн. дол. США

| Роки | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Всього вибраних коштів станом на 31.03.2017 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сума вибірки коштів позика МБРР | 0,83 | 1,65 | 5,66 | 0,14 | 8,28 |
| Сума вибірки коштів позика ФЧТ | 0,23 | 0,19 | 0,61 | 0,00 | 1,03 |

1.6. Проект «Передача електроенергії - 2»

| Період реалізації проекту (використання коштів) | 09.06.2015 - 30.06.2020 |
| --- | --- |
| Мета проекту | Підвищення рівня надійності постачання електроенергії за допомогою реабілітації передавальних станцій та оновлення мережі передавання електроенергії, а також на посилення інституційних можливостей НЕК “Укренерго”. |
| Юридичні документи | Угоди про позику між Україною та МБРР і між Україною та Фондом чистих технологій від 10.02.2015 № 8462-UA та № TF17661, Проектні угоди між МБРР та ДП «НЕК Укренерго» від 10.02.2015 № 8462-UA та № TF17661. Договір про субкредитування між Мінфіном, Мінереговугілля, НКРЕКП та ДП «НЕК Укренерго» від 25.05.2015 № 13010-05/53 та № 13010-05/54; Договір про безповоротну передачу коштів позики між Мінфіном та Міненерговугілля від 18.08.2016 №13010-05/81. |
| Учасники проекту | Міністерство енергетики та вугільної промисловості – відповідальний виконавець та впроваджувальна установа. |
| Нормативно-правові документи | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 № 1060-р “Про залучення позик від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації інвестиційного проекту “Другий проект з передачі електроенергії”. Розпорядження Президента України від 10.11.2014 № 1233/2014-рп (зі змінами) “Про делегацію України для участі у переговорах із Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо укладення Угоди про позику та Угоди про позику Фонду чистих технологій (Другий проект з передачі електроенергії) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку”. |
| Сума позики, умови залучення позик (орієнтовно) | Сума позик – 378,425 млн. дол. США, в тому числі позика МБРР – 330,0 млн. дол. США, позика ФЧТ – 48,425 млн. дол. США. Умови залучення: Позика МБРР: період залучення позики – 18 років, пільговий період – 5 років, відсоткова ставка – 6 міс. LIBOR + змінний спред, комісія за резервування – 0,25%, одноразова комісія – 0,25%. Позика Фонду чистих технологій: період залучення позики – 20 років, пільговий період – 10 років, відсотки за користування кредитом – 0,75 %, одноразова комісія – 0,45%. |
| Вибірка коштів МБРР | Вибрано коштів станом на 31.03.2017 – 10,90 млн. дол. США, що становить 3,3 % від суми позики. |
| Вибірка коштів ФЧТ | Вибрано коштів станом на 31.03.2017 – 0,22 млн. дол. США, що становить 0,5 % від суми позики. |

млн. дол. США

| Роки | 2015 | 2016 | 2017 | Всього вибраних коштів станом на 31.03.2017 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сума вибірки коштів позика МБРР | 0,83 | 0,07 | 10,00 | 10,90 |
| Сума вибірки коштів позика ФЧТ | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,22 |

1.7. Проект «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей»

| Період реалізації проекту (використання коштів) | 15.06.2015- 30.09.2020 |
| --- | --- |
| Мета проекту | Підвищення якості медичних послуг у відібраних областях з особливим акцентом на первинній і вторинній профілактиці серцево-судинних захворювань і раку, підвищення ефективності урядування у системі охорони здоров`я. |
| Юридичні документи | Угода про позику між Україною та МБРР від 19.03.2015 № 8475-UA. Договір про безповоротну передачу коштів Міністерству охорони здоров’я від 27.04.2015 № 13010-05/41. |
| Учасники проекту | Міністерство охорони здоров’я України – відповідальний виконавець/впроваджувальна установа. |
| Нормативно-правові акти | Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.01.2015 № 81-р “Про залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту “Поліпшення медичних послуг для населення” Розпорядження Президента України від 09.02.2015 № 129/2015-рп “Про делегацію України для участі у переговорах із Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо укладення Угоди про позику (Проект “Поліпшення медичних послуг для населення”) між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку” |
| Сума позики, умови залучення позик (орієнтовно) | Сума позики – 214,73 млн. дол. США. Умови залучення: період залучення – 18 років, пільговий період – 5 років, одноразова комісія за відкриття позики – 0,25%, комісія за резервування – 0,25%; відсоткова ставка – LIBOR + змінний спред. |
| Вибірка коштів | Вибірка станом на 31.03.2017 – 20,14 млн. дол. США, що становить 9,4 % від суми позики. |

(млн. дол. США)

| Роки | 2015 | 2016 | 2017 | Всього вибраних коштів станом на 31.03.2017 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сума вибірки коштів (у валюті позики) | 1,34 | 7,30 | 11,50 | 20,14 |

1.8.  Проект розвитку дорожньої галузі (Третій проект покращення автомобільних доріг України)

| Період реалізації проекту (використання коштів) | 11.02.2016 – 31.12.2021 |
| --- | --- |
| Мета проекту | Надання підтримки програмі реформування сектору автодоріг і децентралізації: завершення будівництва транспортного коридору від Києва до Харкова М-03 (ділянка між Полтавою і Харковом) та капітальний ремонт і утримання національної мережі доріг |
| Юридичні документи | Угода про позику між Україною та МБРР та Проектна угода між МБРР та Укравтодором від 19.11.2015 №8549-UA. Субкредитна угода між Міністерством фінансів та Державною службою автомобільних доріг України (Укравтодор) від 22.12.2015 № 13010-05/155. |
| Учасники проекту | Державна служба автомобільних доріг України (Укравтодор) - відповідальний виконавець/впроваджувальна установа. |
| Нормативно-правові акти | 2 лютого 2015 року Мінекономрозвитку прийнято наказ від 02.02.2015 № 74 Про доцільність підготовки спільного з МБРР проекту “Третій проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху”. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 968-р «Про залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації проекту «Проект розвитку дорожньої галузі (Третій проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху)» Розпорядження Президента України від 29.09.2015 № 721/2015-рп «Про делегацію України для участі у переговорах з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо укладення Угоди про позику «Проект розвитку дорожньої галузі (Третій проект покращення автомобільних доріг та безпеки руху)» між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку» |
| Сума позики, умови залучення позик (орієнтовно) | Сума позики – 337,80 млн. дол. США (анулювання – 222,20 млн. дол. США). Умови залучення позики: ставка для валюти позики LIBOR плюс змінний спред, одноразова комісія за відкриття позики – 0,25 % від суми позики. Термін погашення позики – 17 років з пільговим періодом – 6 років, погашення позики здійснюється рівними частинами раз на півроку. |
| Вибірка коштів | Вибірка станом на 31.03.2017 – 1,94 млн. дол. США, що становить 1,7 % від суми позики. |

(млн. дол. США)

| Роки | 2016 | 2017 | Всього вибраних коштів станом на 31.03.2017 р. |
| --- | --- | --- | --- |
| Сума вибірки коштів (у валюті позики) | 1,94 | 0,00 | 1,94 |

2 Спільні з Європейським банком реконструкції та розвитку проекти розвитку:

2.1. Проект «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС – Київська»

| Період реалізації проекту (використання коштів) | 25.03.2009 - 31.12.2017 |
| --- | --- |
| Мета проекту | Ліквідація існуючого обмеження на видачу потужності Рівненської та Хмельницької АЕС; підвищення надійності електропостачання споживачів центральної частини ОЕС України. |
| Юридичні документи | 26.09.07 Кабінетом Міністрів України було прийнято рішення (Розпорядження №785-р) про доцільність підготовки Проекту і визначення Мінпаливенерго його відповідальним виконавцем. 07.12.2007 між Міністерством фінансів України, НКРЕ та ДП «НЕК «Укренерго» на виконання умов Кредитної угоди по Проекту було укладено Субкредитну угоду № 28000-04/202. 28.02.2008 були підписані Кредитна та Проектна угоди за проектом №37598. 29.10.2008 Верховною Радою було прийнято Закон про ратифікацію зазначених Угод №621-VI. 25.03.2009 Угоди набули чинності. |
| Учасники проекту | Міненерговугілля, Міністерство фінансів України, НКРЕ, НЕК «Укренерго». |
| Сума позики, умови залучення позик | 150 млн. євро, ставка - плаваюча відсоткова ставка EURIBOR + 1% річних, комісія за зобов’язання складає 0,5 % річних від невикористаної частини позики, одноразова комісія 1% від суми позики. Останньою датою використання коштів є 31.12.2017, термін погашення кредиту 12 років. |
| Вибірка коштів | Вибрано коштів станом на 31.03.2017 – 144,73 млн. євро, (що становить 96,49%). |

млн. євро

| Роки | 2009 (рік початку реалізації проекту) | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Усього вибраних коштів станом на 31.03.2017 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сума вибірки коштів | 1,51 | 0,03 | 12,63 | 13,01 | 14,33 | 47,08 | 41,40 | 14,75 | 144,73 |

2.2. Проект «Впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на залізницях України»

| Період реалізації проекту (використання коштів) | 15.01.2007 - 31.12.2016 |
| --- | --- |
| Мета проекту | Підвищення рівня безпеки та якості послуг при перевезеннях пасажирів залізничним транспортом із дотриманням міжнародних стандартів, поліпшення перевезення пасажирів та експлуатаційних показників роботи залізничного транспорту, підвищення якості робіт з модернізації та ремонту колії завдяки закупівлі сучасної колійної техніки, сприяння безперешкодному зростанню транзитних вантажопотоків у сполученні Європа – Азія завдяки будівництву нового тунелю на дільниці Бескид-Скотарське Міжнародного транспортного коридору № 5. |
| Юридичні документи | 31 серпня 2004 року між Укрзалізницею та ЄБРР підписана Кредитна угода, між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку - та Гарантійна угода. 01.12.2006 Верховна Ради України схвалила Закон України щодо ратифікації Гарантійної угоди за проектом. 15.01.2007 ЄБРР листом повідомив про набуття чинності угодами по Проекту. |
| Учасники проекту | Міністерство фінансів України, Мінінфраструктури, Укрзалізниця |
| Сума позики, умови залучення позик | 120 млн. дол. США, ставка - плаваюча відсоткова ставка LIBOR + 1% річних від суми використаного та непогашеного Кредиту, терміном на 15 років, що включає пільговий період біля 3 років з дати підписання Кредитної угоди, останньою датою використання коштів є 31.12.2016. Комісія за зобов’язання складатиме 0,5% річних від невикористаної частини позики, одноразова комісія 1% від суми позики. |
| Вибірка коштів | Вибрано коштів станом на 31.03.2017 – 119,95 млн. дол. США, (що становить 99,96% від суми позики). |

млн. дол. США

| Роки | 2007 (рік початку реалізації проекту) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Усього вибраних коштів станом на 31.03.2017 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сума вибірки коштів | 19,05 | 49,22 | 11,79 | 0,07 | 0,03 | 10,08 | 7,04 | 12,83 | 9,35 | 0,09 | 119,95 |

2.3. Проект «Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до Києва»

| Період реалізації проекту (використання коштів) | 16.09.2011 – 31.12.2021 |
| --- | --- |
| Мета проекту | Приведення до європейського рівня транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на основних підходах до міста Києва з урахуванням підготовки для проведення фінальних змагань з футболу Євро-2012. |
| Юридичні документи | 06.10.2009 №1094 Мінекономіки наказом прийняло рішення щодо визнання за доцільною підготовку спільного з ЄБРР проекту. Міністерством фінансів в травні 2010 опрацьовано проект ТЕО та надані Укравтодору відповідні зауваження до його тексту. 26.11.2010 між Україною та ЄБРР була укладена Кредитна угода, Проектна Угода між Укравтодором та ЄБРР, Субкредитна угода між Міністерством фінансів та Укравтодором. 15.06.2011 Верховна Рада України прийняла Закон України №3514-VI про ратифікацію Кредитної угоди. 16.09.2011 року Угоди за Проектом набули чинності. |
| Учасники проекту | Міністерство фінансів України, Укравтодор |
| Сума позики, умови залучення позик (орієнтовно) | Позика ЄБРР: 450 млн. євро. Залучення позики ЄБРР: у євро за плаваючою відсотковою ставкою EURIBOR + 1% річних, комісія за зобов’язання складає 0,5 % річних від невикористаної частини позики, одноразова комісія 1% від суми позики. Останньою датою використання коштів 31.12.2021 (або пізніше, якщо банком буде погоджено). Термін погашення кредиту 15 років. |
| Вибірка коштів | Вибрано коштів станом на 31.03.2017 – 268,69 млн. євро, (що становить 59,371% від суми позики). |

млн. євро

| Роки | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Усього вибраних коштів станом на 31.03.2017 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сума вибірки коштів | 65,38 | 69,13 | 35,17 | 29,16 | 31,98 | 36,17 | 1,7 | 268,69 |

2.4. Проект «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська»

| Період реалізації проекту (використання коштів) | 19.10.2012 – 28.02.2017 |
| --- | --- |
| Мета проекту | Максимальне використання встановленої потужності Запорізької атомної електростанції (можливості використання якої на сьогодні обмежені), а також підвищення надійності постачання електроенергії споживачів Південної енергосистеми в умовах роботи теплових електростанцій ОЕС України зі зниженою потужністю за рахунок транзиту потужності безпосередньо від джерела генерації (Запорізької АЕС), підвищення надійності постачання електроенергії споживачів Дніпровської енергосистеми за рахунок транзиту потужності споживачам південної енергосистеми по ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС – Каховка, підвищення стабільності постачання електроенергії споживачів центральної частини ОЕС України та Криму; оновлення ПС 330/220 Новокаховська. |
| Юридичні документи | Мінекономіки Наказом від 31.08.2009 №938 прийняло рішення щодо визнання за доцільне підготовку Проекту. Мінфін опрацював проекти угод з ЄБРР, проект директив на переговори, і надало Мінпаливенерго відповідні зауваження до їх тексту. 19.10.2010 між Україною та ЄБРР була підписана Кредитна угода, якою передбачається залучення кредитних коштів ЄБРР у розміні 175 млн. євро для фінансування проекту «Будівництво лінії електропередачі 750 кВ Запоріжжя-Каховка», між «Укренерго» та ЄБРР – Проектна Угода. Субкредитна угода підписана між Міністерством фінансів, Міненерговугілля, НКРЕ та НЕК «Укренерго». 06.07.2011 Верховна Рада України прийняла Закон України №3594-VI про ратифікацію Кредитної угоди. 19.10.2012 року Угоди за Проектом набули чинності. |
| Учасники проекту | Міністерство фінансів України, Міненерговугілля, НКРЕ, НЕК «Укренерго» |
| Сума позики, умови залучення позик | Позика ЄБРР: 175 млн. євро. Залучення позики ЄБРР: у євро за плаваючою відсотковою ставкою EURIBOR + 1% річних, комісія за зобов’язання складає 0,5% річних від невикористаної частини позики, одноразова комісія 1% від суми позики. Остання дата використання коштів 31.08.2017. |
| Вибірка коштів | Вибрано коштів станом на 31.03.2017 – 109,52 млн. євро, (що становить 62,58% від суми позики). |

млн. євро

| Роки | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Усього вибраних коштів станом на 31.03.2017 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сума вибірки коштів | 1,73 | 11,1 | 16,36 | 36,69 | 43,0 | 109,52 |

2.5. Проект «Реабілітація гідроелектростанцій»

| Період реалізації проекту (використання коштів) | 21.12.2012 - 31.12.2016 |
| --- | --- |
| Мета проекту | Оновлення гідромеханічного та електромеханічного обладнання гідроелектростанцій для досягнення загальної потужності у 1,396 МВт, що передбачає 10% збільшення потужності. |
| Юридичні документи | Кредитна угода між Україною та ЄБРР, Проектна угода між ПАТ «Укргідроенерго» та ЄБРР підписані 29.09.2011. Субкредитна угода між Міністерством фінансів, Мінпаливенерго, НКРЕ та ПАТ «Укргідроенерго» була підписана 16.05.2012. 18 вересня 2012 року Верховна Рада України прийняла Закон України N 5255-VI «Про ратифікацію Кредитної угоди (Проект «Реабілітація гідроелектростанцій») між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку». 16.05.2012 укладено Субкредитну угоду в рамках Проекту. Листом від 21.12.2012 ЄБРР повідомив про набуття чинності угодами по Проекту. |
| Учасники проекту | Міністерство фінансів України, Міненерговугілля, НКРЕ, ПАТ «Укргідроенерго» |
| Сума позики, умови залучення позик | Позика ЄБРР: 200 млн. євро. Залучення позики ЄБРР: у євро за плаваючою відсотковою ставкою EURIBOR+ 1% річних, комісія за зобов’язання складає 0,5 % річних від невикористаної частини позики, одноразова комісія 1% від суми позики. Останньою датою використання коштів є дата через 4 роки після дати підписання Угоди (або пізніше, якщо банком буде погоджено). Термін погашення кредиту 15 років. |
| Вибірка коштів | Вибрано коштів станом на 31.03.2017 – 17,16 млн. євро, (що становить 8,58% від суми позики). |

млн. євро

| Роки | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Усього вибраних коштів станом на 31.03.2017 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сума вибірки коштів | 2,0 | 0,0 | 2,82 | 2,36 | 1,29 | 8,02 | 17,16 |

2.6. Проект «Реалізація зведеної програми підвищення безпеки АЕС України»

| Період реалізації проекту (використання коштів) | 19.12.2014 – 2016 (розглядається погодження до кінця 2020 року) |
| --- | --- |
| Мета проекту | Метою проекту є доведення до міжнародно-прийнятих рівнів безпеки усіх енергоблоків АЕС України |
| Юридичні документи | Мінекономіки наказом від 29.11.2010 №1523 прийняло рішення щодо визнання за доцільною підготовку спільного з ЄБРР та ЄІБ проекту. Міністерством фінансів були надані зауваження до проектів Угод за Проектом. 21-25 .01.2013 були проведені переговори з ЄБРР. 25.03.2013 були підписані Кредитна та Гарантійна угоди за проектом. 15.05.2014 прийнятий Закон України №1267-VII «Про ратифікацію Гарантійної угоди (Україна: Комплексна (Зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій») між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку». 19.12.2014 року Угоди за Проектом набули чинності. 07.08.2013 було підписано Гарантійну Угоду між Україною та Європейським співтовариством з атомної енергії. 15.05.2014 прийнятий Закон України №1268-VII «Про ратифікацію Гарантійної угоди між Україною як Гарантом та Європейським співтовариством з атомної енергії як Кредитором стосовно Угоди про механізм надання позики, розмір якої дорівнює 300000000 (триста мільйонам) євро, від 7 серпня 2013 року між Національною атомною енергогенеруючою компанією «Енергоатом» та Європейським співтовариством з атомної енергії на реалізацію проекту Комплексна (зведена) програма підвищення рівня безпеки енергоблоків атомних електростанцій». |
| Учасники проекту | Міністерство фінансів України, Міненерговугілля, НКРЕ, ДП НАЕК «Енергоатом» |
| Сума позики, умови залучення позик (орієнтовно) | Позика ЄБРР (300 млн. євро) та Євроатома (300 млн. євро). Залучення позики ЄБРР здійснено у євро за плаваючою відсотковою ставкою EURIBOR + 1% річних, комісія за зобов’язання складає 0,5 % річних від невикористаної частини позики, одноразова комісія 1% від суми позики. Останньою датою використання коштів буде дата через 3,5 роки після дати підписання Угоди (або пізніше, якщо банком буде погоджено). Залучення позики Євроатома буде здійснюватися у євро за плаваючою відсотковою ставкою EURIBOR + Спред. |
| Вибірка коштів | Вибрано коштів станом на 31.03.2017 – 52,24 млн. євро, (що становить 17,41 % від суми позики). |

млн. євро

| Роки | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Усього вибраних коштів станом на 31.03.2017 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сума вибірки коштів | 3,0 | 1,12 | 26,88 | 21,24 | 52,24 |

2.7. Проект «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську»

| Період реалізації проекту (використання коштів) | 22.04.2015 – 27.07.2021 |
| --- | --- |
| Мета проекту | Завершення будівництва першої черги метрополітену у м. Дніпропетровську від станції «Комунарівська» до станції «Музейна» з електродепо. |
| Юридичні документи | 21.07.2009 Мінекономіки наказом №749 прийняло рішення щодо визнання за доцільною підготовку спільного з ЄБРР проекту. 11.06.2012 року Кабінет Міністрів України прийняв рішення щодо доцільності залучення кредиту та схвалив проект Указу Президента України «Про делегацію України для участі у відповідних переговорах з ЄБРР 26.06.2012 було прийнято розпорядження Президента України № 127/2012-рп «Про делегацію України для участі у переговорах з Європейським банком реконструкції та розвитку щодо укладення Кредитної угоди (Проект «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровськ») між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку». 27 липня 2012 року було укладено Кредитну угоду між Україною та ЄБРР, яка ратифікована Законом України «Про ратифікацію Кредитної угоди (Проект "Завершення будівництва метрополітену в м. Дніпропетровськ") між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку» від 5 червня 2013 року № 322-VII. Укладено Угоду про реалізацію проекту між КП «Дніпропетровський метрополітен» та ЄБРР, Угоду про підтримку проекту між Дніпропетровською міською радою та ЄБРР. Угоди набули чинності 22 квітня 2015 року. |
| Учасники проекту | Міністерство фінансів України, Дніпропетровська облдержадміністрація, Дніпропетровська міська рада, Дирекція будівництва метрополітену, ДП «Дніпропетровський метрополітен» |
| Сума позики, умови залучення позик (орієнтовно) | Сума позики ЄБРР 152 млн. євро, Залучення позики ЄБРР: у євро за плаваючою відсотковою ставкою EURIBOR + 1% річних, комісія за зобов’язання складає 0,5 % річних від невикористаної частини позики, одноразова комісія - 1% від суми позики. Останньою датою використання коштів буде дата через 4 роки після дати підписання Угоди (або пізніше, якщо банком буде погоджено). |
| Вибірка коштів | Вибрано коштів станом на 31.03.2017 – 11,3 млн. євро, (що становить 7,43 % від суми позики). |

млн. євро

| Роки | 2015 | 2016 | 2017 | Усього вибраних коштів станом на 31.03.2017 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сума вибірки коштів | 1,52 | 9,33 | 0,45 | 11,3 |

2.8. Проект «Відновлювана кредитна лінія для НАК «Нафтогаз України» на закупівлю газу»

| Період реалізації проекту (використання коштів) | 14.12.2015 – 20.01.2016 |
| --- | --- |
| Мета проекту | Формування стабілізаційного (резервного) енергетичного фонду, закупівля НАК «Нафтогаз України» імпортованого природного газу, послуг з приєднання та доступу до газотранспортних мереж, з транспортування та зберігання природного газу відповідно до договорів, укладених з постачальниками таких товарів, робіт і послуг. |
| Юридичні документи | 23 жовтня 2015 року між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку (надалі – ЄБРР) був підписаний Договір Гарантії (Відновлювана кредитна лінія для НАК «Нафтогаз України» на закупівлю газу) між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку, яким передбачається надання державних гарантій за зобов’язаннями НАК «Нафтогаз України», що виникають за Кредитною угодою (Відновлювана кредитна лінія для НАК «Нафтогаз України» на закупівлю газу) між НАК «Нафтогаз України» та Європейським банком реконструкції та розвитку, укладеною 23 жовтня 2015 року. Угоди набрали чинності 14 грудня 2015 року. |
| Учасники проекту | Міністерство фінансів України, Міненерговугілля, НКРЕ, НАК «Нафтогаз України» |
| Сума позики, умови залучення позик (орієнтовно) | Позика ЄБРР: 300 млн. дол. США. Залучення позики ЄБРР передбачається здійснити у доларах за відсотковою ставкою LIBOR + 1,0% річних, комісія за зобов’язання складатиме 0,5 % річних на невидані суми, разовий комісійний збір – 1,0% на всю суму зобов’язання. |
| Вибірка коштів | Вибрано коштів станом на 31.03.2017 – 300,0 млн. євро, (що становить 100% від суми позики). |

млн. євро

| Роки | 2015 | 2016 | Усього вибраних коштів станом на 31.03.2017 р. |
| --- | --- | --- | --- |
| Сума вибірки коштів | 48,69 | (251,31) 300 | 300,0 |

2.9. Проект «Модернізація та реконструкція магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород»

| Період реалізації проекту (використання коштів) | 2015- 2019 |
| --- | --- |
| Мета проекту | Метою проекту є підвищення надійності, прозорості, ефективності та комерційної привабливості діючих транспортних маршрутів, зменшення негативного впливу на навколишнє середовище, мінімізація ризиків поставок природного газу європейським споживачам через територію України |
| Юридичні документи | Будуть розроблені та підписані: Кредитна угода між Україною та ЄБРР, Проектна угода між НАК «Нафтогаз України» та ЄБРР, Субкредитна угода між Міністерством фінансів, Міненерговугілля та НАК «Нафтогаз України» |
| Учасники проекту | Міністерство фінансів України, Міненерговугілля, НАК «Нафтогаз України» |
| Стан підготовки | Наказом від 18.03.2011 №241 Мінекономіки прийняло рішення про доцільність підготовки спільного з Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком проекту «Модернізація та реконструкція магістрального газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород». 15 грудня 2014 року між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку (надалі – ЄБРР) була підписана Кредитна угода (Газопровід Уренгой – Помари – Ужгород (Проект «Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу «Уренгой – Помари – Ужгород»). Виконуються заходи щодо набуття Угодою чинності. |
| Сума позики, умови залучення позик (орієнтовно) | Сума позики - 150 млн. євро; відсоткова ставка - EURIBOR + 1% річних, комісія за зобов’язання складатиме 0,5 % річних від невикористаної частини позики, одноразова комісія 1% від суми позики. Останньою датою використання коштів буде дата через 3,5 роки після дати підписання Угоди (або пізніше, якщо банком буде погоджено). |
| Вибірка коштів | Не розпочалася, здійснюються заходи щодо виконання умов набуття чинності Угодами за Проектом. |

3. Спільні з Європейським інвестиційним банком проекти розвитку:

3.1. Проект «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС – Київська»

| Період реалізації проекту (використання коштів) | 15.09.2009 – 30.06.2015 (розглядається подовження до 31.12.2020) |
| --- | --- |
| Мета проекту | Ліквідація існуючого обмеження пропускної спроможності електромереж у перетині Захід - Вінниця на видачу потужності Рівненської та Хмельницької АЕС; підвищення надійності електропостачання споживачів центральної частини ОЕС України. |
| Юридичні документи | 26.09.07 Кабінетом Міністрів України було прийнято рішення (Розпорядження №785-р) про доцільність підготовки Проекту і визначення Мінпаливенерго його відповідальним виконавцем. Фінансова угода по спільному з Європейським інвестиційним банком проекту була підписана 08.10.2008 року (від імені України) та 20.10.2008 (від імені ЄІБ). 08.10.2008 між Міністерством фінансів України, Мінпаливенерго, НКРЕ та ДП «НЕК «Укренерго» була підписана Субкредитна угода №28020-02/128. 01.04.2009 ВРУ прийняла Закон України №1215-VI про ратифікацію Фінансової угоди (Проект будівництва високовольтної повітряної лінії 750 кВ Рівненська АЕС – Київська) між Україною та ЄІБ, підписану 08.10.2008 року у м. Києві. 15.09.2009 Угоди за Проектом набули чинності. |
| Учасники проекту | Міністерство фінансів України, Міненерговугілля, НКРЕ, НЕК «Укренерго» |
| Сума позики, умови залучення позик | 150 млн. євро, ставка - плаваюча відсоткова ставка EURIBOR + 0,55%, комісія за зобов’язання складає 0,1 % річних від невикористаної частини позики, одноразова комісія 0,25% від суми позики. Останньою датою надання заявки на використання коштів (траншу) є 30.06.2015, термін погашення кредиту 15 років. |
| Вибірка коштів | Вибрано коштів станом на 31.03.2017 – 64,45 млн. євро, (що становить 42,97% від суми позики). |

млн. євро

| Роки | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Усього вибраних коштів станом на 31.03.2017 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сума вибірки коштів | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 39,45 | 0,00 | 64,45 |

3.2.Україна - Європейські дороги в Україні II (ПРОЕКТ «Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва»)

| Період реалізації проекту (використання коштів) | 07.02.2012-31.12.2016 (готується продовження до 31.12.20) |
| --- | --- |
| Мета проекту | Приведення до європейського рівня транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на основних підходах до міста Києва з урахуванням підготовки для проведення фінальних змагань з футболу Євро-2012. |
| Юридичні документи | Мінекономіки наказом від 06.10.2009 №1094 прийняло рішення щодо визнання за доцільною підготовку спільного з ЄІБ проекту. 27 травня 2011 року між Україною та Європейським інвестиційним банком були підписані угоди за проектом «Покращення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг на підходах до м. Києва» і Субкредитна угода між Мінфіном та Укравтодором. 16.11.2011 Верховна Рада України прийняла Закон України №3514-VI про ратифікацію Фінансової угоди за проектом №4042-VI. 07.02.2012 Угоди за Проектом набули чинності. |
| Учасники проекту | Міністерство фінансів України, Укравтодор |
| Сума позики, умови залучення позик | Позика ЄІБ: 450 млн євро, ставка - плаваюча відсоткова ставка EURIBOR + 0,7%, комісія за зобов’язання складає 0,1% річних від невикористаної частини позики, одноразова комісія 0,25% від суми позики. Останньою датою надання заявки на використання коштів (траншу) передбачається 31.12.2016. Термін погашення кредиту 20 років. |
| Вибірка коштів | Вибрано коштів станом на 31.03.2017 – 172,91 млн. євро,(що становить 38,42% від суми позики). |

млн. євро

| Роки | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Усього вибраних коштів станом на 31.03.2017 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сума вибірки коштів | 0,0 | 79,0 | 83,91 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | 172,91 |

3.3. Проект «Будівництво повітряної лінії 750 кВ Запорізька АЕС – Каховська»

| Період реалізації проекту (використання коштів) | 03.12.2012 – 31.12.2016 (готується продовження до 31.12.2020) |
| --- | --- |
| Мета проекту | Максимальне використання встановленої потужності Запорізької атомної електростанції (можливості використання якої на сьогодні обмежені), а також підвищення надійності постачання електроенергії споживачів Південної енергосистеми в умовах роботи теплових електростанцій ОЕС України зі зниженою потужністю за рахунок транзиту потужності безпосередньо від джерела генерації (Запорізької АЕС), підвищення надійності постачання електроенергії споживачів Дніпровської енергосистеми за рахунок транзиту потужності споживачам південної енергосистеми по ПЛ 750 кВ Запорізька АЕС – Каховка, підвищення стабільності постачання електроенергії споживачів центральної частини ОЕС України та Криму; оновлення ПС 330/220 Новокаховська. |
| Юридичні документи | Мінекономіки Наказом від 31.08.2009 №938 прийняло рішення щодо визнання за доцільне підготовку Проекту. Фінансова угода між Україною та ЄІБ, Проектна угода між НЕК «Укренерго» та ЄІБ підписані 16.09.2011, Субкредитна угода між Міністерством фінансів, Міненерговугілля, НКРЕ та НЕК «Укренерго» підписана 02.07.2012. ### Закон про ратифікацію Фінансової угоди між Україною та ЄІБ було прийнято на засіданні Верховної Ради 18.09.2012 Листом від 03.12.2012 Європейський інвестиційний банк повідомив про набуття чинності Фінансовою угодою за Проектом. |
| Учасники проекту | Міністерство фінансів України, Міненерговугілля, НКРЕ, НЕК «Укренерго» |
| Сума позики, умови залучення позик | Сума позики - 175 млн. євро, ставка - плаваюча відсоткова ставка EURIBOR + 0,7%, комісія за зобов’язання складає 0,1% річних від невикористаної частини позики, одноразова комісія 0,25% від суми позики. Остання дата вибірки перенесено до 31.12.2016. Термін погашення кредиту 20 років. |
| Вибірка коштів | Вибрано коштів станом на 31.03.2017 – 60,0 млн. євро, (що становить 34,29 % від суми позики). |

млн. євро

| Роки | 2014 | 2015 | 2016 | Усього вибраних коштів станом на 31.03.2017 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сума вибірки коштів | 5,0 | 30,0 | 25,0 | 60,0 |

3.4. Проект «Розвиток системи водопостачання та водовідведення в м. Миколаєві»

| Період реалізації проекту (використання коштів) | 12.09.2012-31.12.2014 (розглядається подовження до 31.12.2017) |
| --- | --- |
| Мета проекту | Забезпечення європейського рівня екологічної безпеки, досягнення повної відповідності національним нормам щодо очищення стоків та скиду їх до водних об’єктів, приведення системи очистки та подачі споживачам питної води до європейських стандартів. |
| Юридичні документи | Мінекономіки наказом від 30.12.2008 №929, на виконання п.10 Порядку ініціювання, підготовки та реалізації проектів економічного та соціального розвитку України, які підтримуються міжнародними фінансовими організаціями, було прийняло рішення щодо визнання доцільною підготовку спільного з ЄІБ Проекту та визначення Міністерство з питань житлово-комунального господарства України його відповідальним виконавцем. Фінансова угода по спільному з Європейським інвестиційним банком Проекту була підписана 02.02.2010 року. 20 червня 2012 року Верховна Рада України прийняла Закон України N 4987-VI «Про ратифікацію Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв) та Листа про внесення змін до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв)». 12.09.2012 Угоди за Проектом набули чинності. |
| Учасники проекту | Міністерство фінансів України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Миколаївська міська рада, Міське комунальне підприємство «Миколаївводоканал». |
| Сума позики, умови залучення позик | Сума позики - 15,54 млн. євро, ставка - плаваюча відсоткова ставка EURIBOR + спред 0,85 % річних, одноразова комісія 0,5% від суми позики. Останньою датою надання заявки на використання коштів (траншу) є 3 роки з дати підписання Фінансової угоди, термін погашення кредиту 15 років, пільговий період складе 3 роки від дати підписання Фінансової угоди. Використання коштів буде подовжено до 31.12.2017 (в процесі узгодження). |
| Вибірка коштів | Вибрано коштів станом на 31.03.2017 – 5,0 млн. євро, (що становить 32,18 % від суми позики). |

млн. євро

| Роки | 2014 | 2015 | 2016 | Усього вибраних коштів станом на 31.03.2017 р. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сума вибірки коштів | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 |

3.5. Проект «Реабілітація гідроелектростанцій»

| Період реалізації проекту (використання коштів) | 09.04.2014 – 01.10.2017 |
| --- | --- |
| Мета проекту | Оновлення гідромеханічного та електромеханічного обладнання гідроелектростанцій для досягнення загальної потужності у 1,396 МВт, що передбачає 10% збільшення потужності. |
| Юридичні документи | Мінекономіки наказом від 01.11.2010 №1378 прийняло рішення щодо визнання за доцільною підготовку спільного з ЄБРР та ЄІБ проекту. Фінансова угода по спільному з Європейським інвестиційним банком проекту була підписана 21.09.2012. 12.12.2012 між Міністерством фінансів України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, та ПАТ «Укргідроенерго» було укладено Субкредитну угоду №15010-03/130. 19.11.2013 року Верховна Рада України прийняла Закон України № 685-VII «Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект «Реабілітація гідроелектростанцій») між Україною та Європейським інвестиційним банком». 09.04.2014 року Угоди за проектом набули чинності. |
| Учасники проекту | Міністерство фінансів України, Міненерговугілля, НКРЕ, ПАТ «Укргідроенерго». |
| Сума позики, умови залучення позик | Позика ЄІБ: 200 млн. євро. Залучення позики ЄІБ: у євро за плаваючою відсотковою ставкою EURIBOR + спред (в залежності від обраного типу траншу), комісія за зобов’язання складатиме 0,1% річних від невикористаної частини позики, одноразова комісія 0,25% від суми позики. Останньою датою надання заявки на використання коштів (траншу) передбачається 01.10.2017. Термін погашення кредиту 20 років. |
| Вибірка коштів | Вибрано коштів станом на 31.03.2017 – 24,0 млн. євро, (що становить 12 % від суми позики). |

| Роки | 2016 | 2017 | Усього вибраних коштів станом на 31.03.2017 р. |
| --- | --- | --- | --- |
| Сума вибірки коштів | 2,0 | 22,0 | 24,0 |

3.6. Проект «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську»

| Період реалізації проекту (використання коштів) | 11.11.2014 - 26.10.2020 |
| --- | --- |
| Мета проекту | Завершення будівництва першої черги метрополітену у м. Дніпропетровську від станції "Комунарівська" до станції «Музейна» з електродепо. |
| Юридичні документи | Мінекономіки Наказом від 01.08.2012 №880 прийняло рішення щодо визнання за доцільною підготовку спільного з ЄІБ проекту «Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську». Відповідно до наказу, відповідальним виконавцем проекту визначено Дніпропетровську міську раду. Тексти Фінансової та Проектної угод підписані відповідно 25.10.2013 та 28.11.2013 (Дніпропетровськ) 12.12.2013 (Люксембург). 02.09.2014 прийнятий Закон України №1665-VII «Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Завершення будівництва метрополітену у м. Дніпропетровську") між Україною та Європейським інвестиційним банком». 11.11.2014 Угоди за Проектом набули чинності. |
| Учасники проекту | Міністерство фінансів України, Дніпропетровська міська рада, Дирекція будівництва метрополітену, ДП «Дніпропетровський метрополітен», Мінінфраструктури |
| Сума позики, умови залучення позик | Сума позики ЄІБ: 152 млн. євро. Залучення позики ЄІБ буде здійснюватися у євро за плаваючою відсотковою ставкою EURIBOR + спред. Загальний період погашення кредиту – 25 років, включаючи пільговий період – 6 років. |
| Вибірка коштів | Вибрано коштів станом на 31.03.2017 – 9,33 млн. євро, (що становить 6,14 % від суми позики). |

| Роки | 2016 | Усього вибраних коштів станом на 31.03.2017 р. |
| --- | --- | --- |
| Сума вибірки коштів | 9,33 | 9,33 |

### 3.7. Проект «Бескидський залізничний тунель (Україна)»

| Період реалізації проекту (використання коштів) | 05.10.2014 - 05.06.2018 |
| --- | --- |
| Мета проекту | Метою Проекту є будівництво тунелю на дільниці Бескид-Скотарське Міжнародного транспортного коридору № 5. |
| Юридичні документи | Розпорядження Президента України «Про делегацію України для участі у переговорах щодо укладання Гарантійної угоди (Проект «Бескидський залізничний тунель (Будівництво Бескидського тунелю)») між Україною та Європейським інвестиційним Банком» було прийнято 25.01.2014 №6/2014. 6 травня 2014 р. (в м. Люксембург), 7 травня 2014 р. (у м. Київ) між Україною та Європейським інвестиційним банком (надалі - ЄІБ) була підписана Гарантійна угода за проектом «Будівництво Бескидського тунелю», якою передбачається, що Україна гарантує своєчасне виконання зобов’язань Державною адміністрацією залізничного транспорту (Укрзалізниця) встановлених Фінансовою угодою, підписаною між ЄІБ та Укрзалізницею 6 травня 2014 (в м. Люксембург), 7 травня 2014 року (у м. Київ). 02.09.2014 прийнято Закон України №1667-VII «Про ратифікацію Гарантійної угоди (Проект "Бескидський залізничний тунель" (Будівництво Бескидського тунелю) між Україною та Європейським інвестиційним банком». Угоди набули чинності 5 жовтня 2014 року. |
| Учасники проекту | Міністерство фінансів України, Мінінфраструктури та Укрзалізниця |
| Сума позики, умови залучення позик (орієнтовно) | Сума позики ЄІБ: 55 млн. євро, залучення позики ЄІБ здійснюється під державні гарантії, у євро, за плаваючою відсотковою ставкою EURIBOR + спред або фіксованою ставкою, комісія за проведення комплексної фінансової експертизи 50 000 євро. Останньою датою надання заявки на використання коштів (траншу) передбачається дата 48 місяців від дати підписання Угод. Загальний період погашення кредиту – 20 років, включаючи пільговий період – 5 років. |
| Вибірка коштів | Станом на 31.03.2017 вибірка - 35,0 млн. євро, (що становить 63,64 % від суми позики). |

млн. євро

| Роки | 2016 | Усього вибраних коштів станом на 31.03.2017 р. |
| --- | --- | --- |
| Сума вибірки коштів | 35,0 | 35,0 |

3.8. Проект «Основний кредит для малих та середніх підприємств та компаній з середньою капіталізацією»

| Період реалізації проекту (використання коштів) | 16.08.2015-24.12.2017 |
| --- | --- |
| Мета проекту | Розширення можливостей фінансування реального сектору економіки, підтримці розвитку приватного сектору економіки, зокрема проектів МСП та установ з середньою капіталізацією, а також інших пріоритетних проектів, серед яких проекти соціально-економічної інфраструктури, включаючи проекти з енергоефективності, пом’якшення наслідків змін клімату та адаптації до них. |
| Учасники проекту | Міністерство фінансів України, ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України Агентом |
| Юридичні документи | 17.11.14 Мінекономрозвитку видало Наказ про доцільність підготовки проекту та направило відповідний лист до ЄІБ. 19.12.2014 прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України № 1239-р «Про залучення позики від Європейського інвестиційного банку для реалізації інвестиційного проекту «Основний кредит для малих та середніх підприємств та компаній з середнім рівнем капіталізації». 24.12.2014 прийнято розпорядження Президента України 1370/2014-рп «Про делегацію України для участі у переговорах з Європейським інвестиційним банком щодо укладення Фінансової угоди (Проект "Основний кредит для малих та середніх підприємств та компаній з середнім рівнем капіталізації") між Україною та Європейським інвестиційним банком». 24.12.2014 між Україною та Європейським інвестиційним банком була підписана Фінансова Угода ("Основний кредит для малих та середніх підприємств та компаній з середнім рівнем капіталізації"). 15.07.2015 року Верховна Рада України прийняла Закон України № 601-VIII про ратифікацію Фінансової угоди за Проектом. Угоди набули чинності 16.08.2015. |
| Сума позики, умови залучення позик | Сума позики ЄІБ: 400 млн. євро, залучення позики ЄІБ: у євро за плаваючою відсотковою ставкою (EURIBOR) сплата комісії за зобов’язання та одноразової комісії за надання кредиту проектом Угоди не передбачається. Передбачається оплата (одноразово) комісії за оцінку Проекту Банком у розмірі 50 тис. євро. Останньою датою надання заявки на використання коштів (траншу) передбачається дата 36 місяців від дати підписання Угод. Загальний період погашення кредиту – 10 років, включаючи пільговий період – 3 років. |
| Вибірка коштів | Станом на 31.03.2017 вибірка коштів не розпочалася. |

3.9. Проект «Модернізація та реконструкція магістрального газопроводу Уренгой-Помари-Ужгород»

| Період реалізації проекту (використання коштів) | 16.08.2015 - 01.12.2018 |
| --- | --- |
| Мета проекту | Підвищення надійності, прозорості, ефективності та комерційної привабливості діючих транспортних маршрутів, зменшення негативного впливу на навколишнє середовище, мінімізація ризиків поставок природного газу європейським споживачам через територію України |
| Учасники проекту | Міністерство фінансів України, Міненерговугілля, НАК «Нафтогаз України» |
| Юридичні документи | Наказом від 18.03.2011 №241 Мінекономіки прийняло рішення про доцільність підготовки спільного з Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком проекту «Модернізація та реконструкція магістрального газопроводу Уренгой – Помари – Ужгород». 01 грудня 2014 року між Україною та Європейським інвестиційним банком (надалі – ЄІБ) була підписана Фінансова угода (Газопровід Уренгой – Помари – Ужгород (Проект «Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу «Уренгой – Помари – Ужгород»). Закон України «Про ратифікацію Фінансової угоди (Газопровід «Уренгой-Помари-Ужгород» (Проект «Реконструкція, капітальний ремонт та технічне переоснащення магістрального газопроводу «Уренгой-Помари-Ужгород») між Україною та Європейським інвестиційним банком» набув чинності 16.08.15. |
| Сума позики, умови залучення позик | Позика ЄІБ: 150 млн. євро. Залучення позики ЄІБ:у євро за плаваючою відсотковою ставкою EURIBOR + спред, одноразова комісія 50 тис. євро. Останньою датою надання заявки на використання коштів (траншу) є дата 48 місяців від дати підписання Угод. Загальний період погашення кредиту – 19 років, включаючи пільговий період – 5 років. |
| Вибірка коштів | Станом на 31.03.2017 вибірка не розпочалася. Здійснюються заходи щодо виконання умов набуття чинності Угодами за Проектом. |

3.10. Проект «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»

| Період реалізації проекту (використання коштів) | 13.05.2015-22.12.2017 |
| --- | --- |
| Мета проекту | Підтримку багатосекторних комплексів заходів з інвестування в сектори муніципальної та соціальної інфраструктури для подолання наслідків конфлікту в Східній Україні, який піддав руйнації частини Східної України у період з березня до початку вересня 2014 року. |
| Учасники проекту | Позичальником коштів кредиту ЄІБ буде Україна, яка, передбачається, візьме зобов'язання направити зазначені кошти на підтримку багато-секторних комплексів заходів з інвестування в сектори муніципальної та соціальної інфраструктури для подолання наслідків конфлікту в Східній Україні. |
| Юридичні документи | В грудні 2014 Мінекономрозвитку видало Наказ про доцільність підготовки проекту. 19.12.2014 прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України щодо залучення позики від Європейського інвестиційного банку. 22.12.2014 між Україною та Європейським інвестиційним банком була підписана Фінансова Угода («Невідкладне відновлення України»). 22 квітня 2015 р. прийнято Закон України «Про ратифікацію Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект «Надзвичайна кредитна програма для відновлення України»)», який набув чинності 13 травня 2015 року. 13.05.2015 угоди за Проектом набули чинності. |
| Сума позики, умови залучення позик (орієнтовно) | Сума позики ЄІБ біля 200,0 млн євро, залучення позики ЄІБ буде здійснюватися у євро за плаваючою відсотковою ставкою (EURIBOR), сплата комісії за зобов’язання та одноразової комісії за надання кредиту проектом Угоди не передбачається. Передбачається оплата (одноразово) комісії за оцінку Проекту Банком у розмірі 50 тис. євро |
| Вибірка коштів | Вибірка коштів станом на 31.03.2017 - 15 млн. євро (що становить 7,5 % від суми позики) |

млн. євро

| Роки | 2015 | 2016 | Усього вибраних коштів станом на 31.03.2017 р. |
| --- | --- | --- | --- |
| Сума вибірки коштів | 15,0 | 0,0 | 15,0 |

3.11. Проект «Основний кредит для аграрної галузі - України»

| Період реалізації проекту (використання коштів) | Набуває чинності – 2019 |
| --- | --- |
| Мета проекту | Розширення можливостей фінансування аграрного сектору економіки, зокрема проектів МСП та установ з середньою капіталізацією в аграрному секторі економіки, а саме портфелю проектів з модернізації в напрямках зернових та олійних культур, рибного господарства і аквакультури в Україні. |
| Юридичні документи | Фінансова угода між Україною та ЄІБ, Агентська та, в залежності від механізму надання кредиту, Субкредитні угоди. |
| Учасники проекту |  |
| Нормативно-правові документи | 28.12.2015 між Україною та Європейським інвестиційним банком була підписана Фінансова угода. 20.09.2016 р. прийнято Закон України «Про ратифікацію Фінансової угоди (Проект "Основний кредит для аграрної галузі - Україна") між Україною та Європейським інвестиційним банком». |
| Сума позики, умови залучення позик | Сума позики складає 400 млн. євро. Залучення позики буде здійснюватися у євро та/або дол. США за фіксованою (на 14.12.2015 приблизно 1,3%) або плаваючою відсотковою ставкою (EURIBOR + спред (до 1%)), сплата комісії за зобов’язання та одноразової комісії за надання кредиту проектом Угоди не передбачається. Передбачається оплата (одноразово) комісії за оцінку Проекту Банком у розмірі 50 тис. євро. Останньою датою надання заявки на використання коштів (траншу) передбачається дата 48 місяців від дати підписання Угод. Використання кредиту передбачається здійснювати траншами загальною кількістю до 20. Сума кожного траншу, якщо вона не буде залишком кредиту, становитиме не менше 10 мільйонів євро. Термін погашення кожного окремого траншу становитиме до 12 років. |
| Вибірка коштів | Не розпочалася, здійснюються заходи щодо виконання умов набуття чинності Угодою за Проектом. |

3.12. Проект «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України»

| Період реалізації проекту (використання коштів) | 03.02.2016 – 23.07.2021 |
| --- | --- |
| Мета проекту | Програма передбачає реалізацію проектів у середніх і великих містах щодо захисту та реконструкції міської інфраструктури, заміни обладнання, модернізація мереж постачання тепла та води . |
| Учасники проекту | Міністерство регіонального розвитку та будівництва України - відповідальний виконавець |
| Нормативно-правові документи | Розпорядженням від 8 липня 2015 р. № 744 Урядом визнано за доцільне залучення позики від Європейського інвестиційного банку у розмірі 400 млн.євро для реалізації проекту "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України". 22 липня 2015 р. утворено делегацію та затверджено директиви щодо укладення Фінансової угоди (Проект "Програма розвитку муніципальної інфраструктури України") між України та європейським інвестиційним банком (Розпорядження Президента від 22 липня 2015 р. № 636/2015-рп). 23.07.2015 між Україною та Європейським інвестиційним банком була підписана Фінансова Угода (Проект «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» між Україною та Європейським інвестиційним банком». Законом №975-VIII від 03.02.2016 було ратифіковано Фінансову Угоду; 03.02.2016 Фінансова Угода набула чинності. |
| Сума позики, умови залучення позик (орієнтовно) | Орієнтовно сума позики складає 400 млн. євро, процентна ставка – фіксована або плаваюча (EURIBOR + спред); пільговий період – від 3 до 8 років в залежності від сфери, в якій реалізується субпроект; період погашення позики – від 15 до 30 років, у тому числі пільговий період, в залежності від сфери, в якій реалізується субпроект, погашення – рівними частками щодо основної суми боргу або фіксованими платежами, що складаються з основної суми боргу та процентів. |
| Вибірка коштів | Станом на 31.03.2017 вибірка коштів не розпочалася. |

4. Спільні з Кредитною установою для Відбудови (КфВ) проекти розвитку:

4.1. Проект муніципального водопостачання м. Чернівці, стадія 1

| Період реалізації проекту (використання коштів) | 27.01.2016 – 31.12.2018 |
| --- | --- |
| Мета проекту | Підняття рівня надійності, ефективності і якості видобування, підготовки води питної якості та транспортування її споживачам шляхом реконструкції існуючої системи видобутку, подачі і розподілу води. |
| Учасники проекту | КП «Чернівціводоканал» |
| Нормативно-правові документи | 06.02.2015 між Урядом України та Федеративною Республікою Німеччина була підписана Угода про фінансове співробітництво (асигнування 2010 і 2011 року) Муніципальна програма захисту клімату ІІ (проект «Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1»). 27 січня 2016 р. прийнято Закон України «Про ратифікацію Угоди про фінансове співробітництво асигнування 2010 і 2011 року) Муніципальна програма захисту клімату ІІ (проект «Проект муніципального водного господарства м. Чернівці, стадія 1»). Субкредитна угода між Міністерством фінансів України, Чернівецькою обласною державною адміністрацією, Національною комісією з регулювання енергетики та комунальних послуг, Чернівецькою міською радою та Чернівці водоканал була підписана 22.12.2015. 13.04.2016 підписана між КфВ та Чернівецькою міською радою Фінансова та проектно-імплементаційна угода про грантову підтримку на суму 3 млн. євро . |
| Сума позики, умови залучення позик (орієнтовно) | Залучення позики КфВ здійснюватиметься на таких умовах: сума кредиту – 17,0 млн. євро, плата за зобов’язання – 0,25%; пільговий період погашення кредиту – 10 років, загальний період погашення кредиту - 30 років, включаючи пільговий період, відсоткова ставка - 2% річних. |
| Вибірка коштів | Не розпочалася. |

4.2. Незв’язаний фінансовий кредит – Інвестиційна частина

| Період реалізації проекту (використання коштів) | 15.07.2015 – 31.12.2017 |
| --- | --- |
| Мета проекту | Інвестиції у відбудову та модернізацію інфраструктури регіонів східної частини України, зокрема, на такі напрями як транспорт, енергетика, теплопостачання, енергоефективність, водопостачання, водовідведення, соціальна інфраструктура, відновлення та будівництво житла. Основні проектні напрями використання інвестиційної частини цього кредиту – енергетика (150 млн. євро), постачання товарів (60 млн. євро) та комунальна інфраструктура (90 млн. євро). |
| Учасники проекту | Міністерство фінансів України, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. житлово-комунальні підприємства східної частини України, Міністерство інфраструктури України. Міністерство палива та енергетики України |
| Нормативно-правові документи | Для реалізації Спільної заяви Уряду Федеративної Республіки Німеччина та Уряду України (від 07.07.2015 р.) про надання рамкових гарантій Федерального уряду Німеччини 1 квітня 2015 р. було підписано Меморандум про спільні наміри Уряду Федеративної Республіки Німеччина та Уряду України стосовно незв’язаного фінансового кредиту та Рамкова Угода між Кредитною установою для відбудови та Кабінетом Міністрів України (додаток до Меморандуму). Зазначену Угоду було ратифіковано Законом України від 15.07.2015 №605—VIII. Наразі здійснюється опрацювання індивідуальних контрактів за проектом. |
| Сума позики, умови залучення позик | Умови залучення позики: загальна сума кредиту – 300 млн. євро; процентна ставка за індивідуальними кредитами буде становити до 4,5 відсотків на рік в разі, якщо індивідуальна кредитна угода буде підписана до 31 грудня 2016 року; після цього процента ставка визначатиметься відповідно до критеріїв ODA згідно з термінологією ОЕСР; плата за виділення коштів (некомпенсована) – 0,25% від невибраної суми позики; одноразова фіксована комісія за управління – 0,5% від загальної суми кредиту; термін індивідуального кредиту до 15 років, включаючи пільговий період п'ять років. |
| Вибірка коштів | Не розпочалася. |

4.3. Проект «Підвищення ефективності передачі електроенергії (Модернізація підстанцій)»

| Період реалізації проекту (використання коштів) | 04.12.2012 – 31.10.2017 (термін подовжено Кредитною установою для відбудови відповідно до умов Угоди). |
| --- | --- |
| Мета проекту | Реконструкція та модернізація п’яти підстанцій Дніпровської та Донбаської енергетичних систем, а саме: ПС 330 кВ «Кіровська» Дніпровської ЕС у Дніпропетровській області, ПС 330 кВ «Дніпро-Донбас» Дніпровської ЕС у Запорізькій області, ПС 330 кВ «Центральна» Донбаської ЕС у Донецькій області, ПС 330 кВ «Михайлівка» та ПС 220 кВ «Лисичанська» Донбаської ЕС у Луганській області. |
| Учасники проекту | Міністерство фінансів України, Міністерство палива та енергетики України, НЕК «Укренерго» |
| Нормативно-правові та юридичні документи | Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2006 і 2007 року), проект «Підвищення ефективності передачі електроенергії (модернізація підстанцій)» була підписана 30 грудня 2011 року в м. Києві. Ратифікована Законом України № 5298-VI від 2 жовтня 2012 року. Угода набула чинності 04.12.2012. Також були підписані Кредитна Угода між Кабінетом Міністрів України та Кредитною установою для відбудови, Кредитна угода між Кредитною установою для відбудови та НЕК «Укренерго». Субкредитна угода між Міністерством фінансів України та НЕК «Укренерго» була підписана 10.08.2012 |
| Сума позики, умови залучення позик | Залучення позики було здійснено на таких умовах: сума кредиту – 65,5 млн. євро (частина І – 40,5 млн. євро, Частина ІІ – 25,0 млн. євро); відсоткова ставка за позикою: для Частини І – 0,75%; для Частини ІІ - плаваюча відсоткова ставка – EURIBOR + спред (є можливість переходу до фіксованої ставки), плата за виділення коштів – 0,25% від невибраної суми позики, одноразовий платіж за управління позикою – 1% від суми позики, пільговий період – 10 років; загальний період погашення кредиту – 40 років, включаючи пільговий; валюта кредиту – євро. Підготовка робіт із реконструкції ПС 330 кВ «Центральна» Донбаської ЕС у Донецькій області, ПС 330 кВ «Михайлівка» та ПС 220 кВ «Лисичанська» Донбаської ЕС у Луганській області було призупинено, оскільки ці підстанції потрапили у зону АТО. Наразі для реалізації проекту залишилася тільки Частина І позики 40,5 млн. євро. |
| Вибірка коштів | Вибірка коштів станом на 31.03.2017 – 3,62 млн. євро (що становить 8,94 % від суми позики) |

| Роки | 2016 | Усього вибраних коштів станом на 31.03.2017 р. |
| --- | --- | --- |
| Сума вибірки коштів | 3,62 | 3,62 |

4.4. Проект «Підтримка малих та середніх підприємств»

| Період реалізації проекту (використання коштів) | 29.12.2012 – 29.12.2016 |
| --- | --- |
| Мета проекту | Надання комерційним банкам коштів для подальшого фінансування заходів із поповнення основних фондів та обігових коштів малих та середніх підприємств України. |
| Учасники проекту | Міністерство фінансів України, Німецько-Український фонд, відібрані банки-учасники |
| Нормативно-правові та юридичні документи | Договір про надання позики та гранту для фінансування проекту «Підтримка малих та середніх підприємств» між Кабінетом Міністрів України, Німецько-Український фондом і Кредитною установою для відбудови була підписана 29 грудня 2012 року. Угода набула чинності 29.12.2012. Субкредитна угода між Міністерством фінансів України та Німецько-Українським фондом була підписана 14.05.2013 р. |
| Сума позики, умови залучення позик | Залучення позики було здійснено на таких умовах: сума кредиту – 10 млн. євро; відсоткова ставка за позикою – 0,75%, комісія за зобов’язання – 0,25% (сплата починається через 3 місяці після підписання Договору) , пільговий період – 10 років; загальний період погашення кредиту – 40 років, включаючи пільговий; валюта кредиту – євро. |
| Вибірка коштів | Не розпочалася. |

Проекти, що готуються за підтримки міжнародних фінансових установ

1. Спільні з Світовим банком проекти розвитку:

1.1. Проект доступу до довготермінового фінансування

| Період реалізації проекту (використання коштів) | Буде визначено після проведення переговорів з МБРР. |
| --- | --- |
| Мета проекту | Фінансування інвестиційних, інноваційних проектів розвитку приватного сектору економіки, зокрема проектів малого і середнього підприємництва та компаній середньої капіталізації, а також проектів соціальної та економічної інфраструктури, включаючи проекти з підтримки експорту, реалізація яких сприятиме розвитку економіки України, зміцненню конкурентних переваг українських підприємств. |
| Юридичні документи (мають бути підписані) | Буде розроблено та підписано: Угоди про позику між АТ “Укрексімбанк” та МБРР щодо залучення позики, Угоду про надання гарантії між Україною та МБРР, Договір щодо відшкодування витрат між Мінфіном та АТ “Укрексімбанк”. |
| Учасники проекту | АТ “Укрексімбанк” - відповідальний виконавець/впроваджувальна установа; українські банки (банки-учасники), українські підприємства у промисловому та комерційному секторі. |
| Стан підготовки | 16.04.2015 Мінекономрозвитку прийняло наказ № 377“Про доцільність підготовки спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту “Позика на фінансування малого та середнього підприємництва (МСП)”. 30.04.2015 Світовий банк повідомив, що питання підтримки ініційованого Проекту буде розглядатися в більш широкому контексті пріоритетних реформ в Україні. Враховуючи статус Укрексімбанку як Позичальника у потенційному Проекті, Банк буде стежити за результатами реструктуризації боргу. В період 13-17 червня 2016 року відбулась місія Світового банку, в рамках якої було проведено процедуру “due diligence”. Під час роботи місії Світового банку 12 – 16 вересня 2016 р. було обговорено питання розробки проектної документації, процедури моніторингу проекту, результати доопрацювання комплексної правової оцінки Укрексімбанку. Проводиться робота з підготовки пакету документів до переговорів. Світовим банком змінено назву Проекту з “Позика на фінансування малого та середнього підприємництва (МСП)” на Проект доступу до довготермінового фінансування та зменшено суму позики з 300 млн.дол. США до 150 млн.дол. США. |
| Сума позики, умови залучення позик (орієнтовно) | Орієнтовно сума позики Світового банку складає 150.0 млн. дол. США. Умови залучення позики буде визначено під час переговорів між делегаціями України та Світового банку. |
| Вибірка коштів | Не розпочалася, проект готується. |

Спільні з Європейським банком реконструкції та розвитку проекти розвитку:

1.1. Проект «Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові»

| Період реалізації проекту (використання коштів) | Будуть визначені після проведення переговорів з ЄБРР |
| --- | --- |
| Мета проекту | Поліпшення транспортного обслуговування населення м. Харкова, збільшення питомої ваги пасажирських перевезень метрополітеном шляхом збільшення довжини Олексіївської лінії метро на 3,47 км. та введення в експлуатацію двох станцій та електродепо «Олексіївське». |
| Юридичні документи | Будуть розроблені та підписані: Кредитна угода, Проектна та Субкредитна угоди. |
| Учасники проекту | Міністерство фінансів України, Мінінфраструктури, КП «Харківський метрополітен», Харківська міська рада, Харківська обласна державна адміністрація |
| Стан підготовки | 20.09.2013 Мінекономрозвитку прийнято наказ про доцільність підготовки проекту та визначено Харківську міську раду відповідальним виконавцем його реалізації. Очікується отримання проектів договорів від ЄБРР. |
| Сума позики, умови залучення позик (орієнтовно) | Сума позики ЄБРР біля 150 млн. євро. Залучення позики ЄБРР передбачається здійснити у євро за плаваючою відсотковою ставкою EURIBOR + 1% річних, комісія за зобов’язання складатиме 0,5 % річних від невикористаної частини позики, одноразова комісія 1% від суми позики. Попередньо передбачається, що останньою датою використання коштів буде дата через 4 роки після дати підписання Угоди. |
| Вибірка коштів | Не розпочалася, проект готується. |

Спільні з Європейським інвестиційним банком проекти розвитку:

1.1. Проект «Подовження третьої лінії метрополітену у м. Харкові»

| Період реалізації проекту (використання коштів) | Будуть визначені після проведення переговорів з ЄІБ |
| --- | --- |
| Мета проекту | Поліпшення транспортного обслуговування населення м. Харкова, збільшення питомої ваги пасажирських перевезень метрополітеном шляхом збільшення довжини Олексіївської лінії метро на 3,47 км та введення в експлуатацію двох станцій та електродепо «Олексіївське». |
| Юридичні документи (мають бути підписані) | Будуть розроблені та підписані: Фінансова та Проектна угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком, Субкредитна угода між Мінфіном, КП «Харківський метрополітен» та Мінінфраструктури, Гарантія Харківської міської ради (Харківської обласної державної адміністрації) |
| Учасники проекту | Міністерство фінансів України, Мінінфраструктури, КП «Харківський метрополітен», Харківська міська рада, Харківська обласна державна адміністрація |
| Стан підготовки | 20.09.2013 Мінекономрозвитку прийнято наказ про доцільність підготовки проекту та визначено Харківську міську раду відповідальним виконавцем його реалізації. Мінекономрозвитку листом від 07.10.2013 № 4012-06/34788-10 звернулося до ЄІБ з пропозицією щодо спільної підготовки згаданого проекту та проханням підтвердити свою позицію щодо його підтримки. Листом від 15.10.2013 ЄІБ підтвердив свою зацікавленість щодо фінансування проекту. Листом від 08.01.2014 Харківська міська рада поінформувала, що рішенням 29 сесії 6 скликання Харківської міської ради від 25.12.2013 № 1414/13 було визначено координатора проекту та створено Групу управління проектом. Очікуються отримання проектів договорів від ЄІБ. |
| Сума позики, умови залучення позик (орієнтовно) | Сума позики ЄІБ біля 154,5 млн. євро. Залучення позики ЄІБ буде здійснюватися у євро за плаваючою відсотковою ставкою EURIBOR + спред. |
| Вибірка коштів | Не розпочалася, проект готується. |

1.2. Проект «Вища освіта України»

| Період реалізації проекту (використання коштів) | 2017-2022 |
| --- | --- |
| Мета проекту | Фінансування проектів в галузі вищої освіти (передбачено поглиблення співпраці у сфері фінансування проектів в галузі вищої освіти, проект передбачає охоплення енергоаудитом та санацією 147 будівель, створення та укомплектування сучасним обладнанням понад 20 нових та існуючих лабораторій в семи університетах України.) |
| Юридичні документи (мають бути підписані) | 19.12.2016 р. між Україною та ЄІБ була підписана Фінансова Угода (Проект «Вища освіта України»). |
| Учасники проекту | Міністерство фінансів України, МОН. До участі в проекті планується залучити університети з різних регіонів України, а саме: - Національний технічний університет «Львівська політехніка», - Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка, - Чернігівський національний технологічний університет, - Сумський державний університет, - Національний педагогічний університет ім. М. Драгоманова, - Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», - Вінницький національний технічний університет тощо. |
| Стан підготовки | МОН отримав від Банку проект Фінансової угоди між Україною та ЄІБ за проектом «Вища освіта України», який разом з розпорядженнями КМУ та Президента було надіслано іншим заінтересованим міністерствам. Зазначений пакет Мінфіном погоджено із зауваженнями (зокрема стосовно питань оцінки фінансового стану бенефіціара та визначення виду забезпечення для обслуговування та погашення позики, оскільки, крім іншого, не визначено схеми фінансування) . Враховуючи, що проведення консультацій з Європейським інвестиційним банком, а також процес проведення енергоаудиту університетів і внесення змін до проектних пропозицій вимагає значних витрат часу, відповідно до резолюції Віце-прем’єр-міністра України – Міністра культури України В. Кириленка від 04.12.2015 р. № 32037/14/1-15, строк підготовки проекту «Вища освіта. Енергоефективність та сталий розвиток» продовжено до 27.07.2016. Здійснюються заходи щодо ратифікації Фінансової угоди. |
| Сума позики, умови залучення позик (орієнтовно) | Сума позики ЄІБ біля 108 млн. євро. Залучення позики ЄІБ буде здійснюватися у євро за плаваючою відсотковою ставкою EURIBOR + спред. |
| Вибірка коштів | Не розпочалася, здійснюються заходи щодо набуття угодою чинності. |

1.3. Проект «Будівництво Канівської ГАЕС»

| Період реалізації проекту (використання коштів) | Буде визначено після проведення переговорів з ЄІБ. |
| --- | --- |
| Мета проекту | Будівництво Канівської гідроакумулюючої електростанції |
| Юридичні документи (мають бути підписані) | Буде розроблено та підписано: Фінансову угоду між Україною та ЄІБ, Субкредитну угоду між Мінфіном, Міненерговугілля та ПАТ «Укргідроенерго» |
| Учасники проекту | Міненерговугілля - відповідальний виконавець, ПАТ «Укргідроенерго» - впроваджувальна установа |
| Стан підготовки | Міненерговугілля та ПАТ «Укргідроенерго» спільно зі Європейським інвестиційним банком готують до ініціювання необхідну документацію. |
| Сума позики, умови залучення позик (орієнтовно) | Орієнтовно сума позики складає 400 млн. євро. Умови залучення позики буде визначено під час переговорів між делегаціями України та ЄІБ. |
| Вибірка коштів | Не розпочалася, проект готується. |

1.4. Проект "Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України"

| Період реалізації проекту (використання коштів) | 2017-2022 |
| --- | --- |
| Мета проекту | Реалізація завдань з розвитку екологічно чистого та соціально значущого транспорту, які передбачають заходи з оновлення парку автобусів, трамваїв і тролейбусів, будівництва та реконструкції трамвайних і тролейбусних ліній, впровадження сучасних систем оплати проїзду та інформаційних систем |
| Юридичні документи (мають бути підписані) | 11.11.2016 р. між Україною та ЄІБ була підписана Фінансова Угода (Проект «Розвиток міського пасажирського транспорту в містах України»). |
| Учасники проекту | Мінінфраструктури - відповідальний виконавець |
| Стан підготовки | Мінінфраструктури здійснює заходи щодо ратифікації Фінансової угоди. |
| Сума позики, умови залучення позик (орієнтовно) | Орієнтовно сума позики складає 200 млн. євро. Умови залучення позики буде визначено під час переговорів між делегаціями України та ЄІБ. |
| Вибірка коштів | Не розпочалася, здійснюються заходи щодо набуття угодою чинності. |

1.5. Проект "Модернізації української залізниці (Модернізація інфраструктури ПАТ «Укрзалізниця»)"

| Період реалізації проекту (використання коштів) | 2017-2022 |
| --- | --- |
| Мета проекту | Електрифікація, модернізація систем сигналізації і зв’язку: переведення на електротягу сполучення з Миколаївським портовим вузлом за рахунок електрифікації ділянки Долинська – Миколаїв – Херсон. Протяжність ділянки Долинська – Миколаїв становить 148 км, Миколаїв – Колосівка – 105 км; створення другого електроходу в порти Великої Одеси за рахунок електрифікації відгалуження Миколаїв – Колосівка, далі – на електротязі в порти; будівництво другої колії на ділянці Долинська – Миколаїв, а також реконструкція, електрифікація, будівництво й модернізація приладів СЗБ (сигналізації, зв’язку, блокування) і зв’язку на всьому напрямку Долинська – Миколаїв – Колосівка. |
| Юридичні документи (мають бути підписані) | 19.12.2016 р. між Україною та ЄІБ була підписана Фінансова Угода (Проект «Модернізація української залізниці (Модернізація інфраструктури ПАТ «Укрзалізниця»). |
| Учасники проекту | Мінінфраструктури - відповідальний виконавець |
| Стан підготовки | Мінінфраструктури здійснює заходи щодо ратифікації Фінансової угоди. |
| Сума позики, умови залучення позик (орієнтовно) | Орієнтовно сума позики складає 150 млн. євро. Умови залучення позики буде визначено під час переговорів між делегаціями України та ЄІБ. |
| Вибірка коштів | Не розпочалася, здійснюються заходи щодо набуття угодою чинності. |

Ставка LIBOR USD станом на 31.03.2017 р. становить 1,42322%.

Ставка LIBOR USD станом на 31.03.2017 р. становить 1,42322%.

Ставка LIBOR USD станом на 31.03.2017 р. становить 1,42322%.

Ставка LIBOR USD станом на 31.03.2017 р. становить 1,42322%.

24.03.2016 внесено зміни до Угоди, якими анульовано з коштів позики 66,5 млн. дол. США та виключено м. Донецьк і Івано-Франківськ із учасників проекту.

Ставка LIBOR USD станом на 31.03.2017 р. становить 1,42322%.

Ставка LIBOR USD станом на 31.03.2017 р. становить 1,42322%.

Ставка LIBOR USD станом на 31.03.2017 р. становить 1,42322%.

Ставка LIBOR USD станом на 31.03.2017 р. становить 1,42322%.

Ставка Euribor станом на 31.03.2017 р. становить приблизно -0,241%.

Ставка LIBOR USD станом на 31.03.2017 р. становить 1,42322%.

Ставка Euribor станом на 31.03.2017 р. становить приблизно -0,241%.

Ставка Euribor станом на 31.03.2017р. становить приблизно -0,241%.

Зазначена позика переоформлюється у позику, надану ПАТ «Укргідроенерго», під державну гарантію (дата підписання нової Угоди – 31.12.2015).

Ставка Euribor станом на 31.03.2017 р. становить приблизно -0,241%.

Ставка Euribor станом на 31.03.2017 р. становить приблизно -0,241%.

Ставка Euribor станом на 31.03.2017 р. становить приблизно -0,241%.

Ставка LIBOR USD станом на 31.03.2017 р. становить 1,42322%.

У січні 2016 року вибрано 251,31 млн. дол. США в рамках першого траншу, який було погашено у лютому та травні 2016 року, та у липні-вересні 2016 року вибрано 300 млн. дол. США в рамках другого траншу.

Ставка Euribor станом на 31.03.2017 р. становить приблизно -0,241%.

Ставка Euribor станом на 31.03.2017 р. становить приблизно -0,241%.

Ставка Euribor станом на 31.03.2017 р. становить приблизно -0,241%.

Ставка Euribor станом на 31.03.2017 р. становить приблизно -0,241%.

Ставка Euribor станом на 31.03.2017 р. становить приблизно -0,241%.

Ставка Euribor станом на 31.03.2017 р. становить приблизно -0,241%.

Ставка Euribor станом на 31.03.2017 р. становить приблизно -0,241%.

Ставка Euribor станом на 31.03.2017 р. становить приблизно -0,241%.

Ставка Euribor станом на 31.03.2017 р. становить приблизно -0,241%.

Ставка Euribor станом на 31.03.2017 р. становить приблизно -0,241%.

Ставка Euribor станом на 31.03.2017 р. становить приблизно -0,241%.

Ставка Euribor станом на 31.03.2017 р. становить приблизно -0,241%.

28.12.2015 Міністр фінансів як представник Позичальника підписав зміни до Угоди, яким сума позики була зменшена до 40,5 млн. євро, оскільки за час впровадження проекту три підстанції потрапили у зону АТО.

Відповідно до рішення Наглядової ради Німецько-Українського фонду від 17.12.2015 та Договору про заміну сторони за Договором про здійснення поточної діяльності з управління коштами Німецько-Українського фонду від 02.01.2001, укладеного 24.12.2015 між Національним банком України, Німецько-Українським фондом та державною установою "Офіс адміністрування проектів міжнародного фінансового співробітництва" (ОА ПМФС) з 25.12.2015 управління діяльністю Німецько-Українським фондом здійснює державна установа ОА ПМФС.

Сума кредиту – 10 млн. євро, сума гранту – 2 млн. євро.